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[bookmark: _Toc517615401]REPORTE PAP 

[bookmark: _Toc517615402]Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional 

Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) son una modalidad educativa del ITESO en la que el estudiante aplica sus saberes y competencias socio-profesionales para el desarrollo de un proyecto que plantea soluciones a problemas de entornos reales. Su espíritu está dirigido para que el estudiante ejerza su profesión mediante una perspectiva ética y socialmente responsable.
A través de las actividades realizadas en el PAP, se acreditan el servicio social y la opción terminal. Así, en este reporte se documentan las actividades que tuvieron lugar durante el desarrollo del proyecto, sus incidencias en el entorno, y las reflexiones y aprendizajes profesionales que el estudiante desarrolló en el transcurso de su labor.


[bookmark: _Toc517615403]Resumen

Este documento presenta la planeación, actividades, competencias y tareas en el proyecto PAP. De la misma manera, se describe, dentro de lo que se me permite en el acuerdo de confidencialidad de la empresa NXP, los entregables y el alcance del proyecto que estaré desarrollando a lo largo de este varano. Así mismo, se detallan las competencias necesarias para el desarrollo de proyecto PAP y tareas específicas para cumplir con mis entregables y tareas.
También se define el plan de trabajo del equipo del que formo parte, el plan de comunicaciones que se maneja con los distintos integrantes del equipo para reportar avances y el seguimiento que se tiene con los entregables para que cuenten con la calidad esperada.


[bookmark: _Toc517615404]1. Introducción

1.1. [bookmark: _Toc517615405]Objetivos
Los propósitos del equipo del que formo parte son obtener sencillos códigos de ejemplo para sus clientes finales, así como características y mediciones importantes de las tarjetas que la empresa NXP fabrica.

Los conocimientos que espero obtener durante el desarrollo de mi proyecto PAP son principalmente técnicos, algunos de estos serán:
· Protocolos de conectividad.
· Programación de sistemas embebidos.
· Mejorar mi expresión oral y escrita en idioma inglés.
Como experiencias dentro de la empresa espero enfrentarme a la resolución de problemas que presenten nuevos retos para mí, así como comenzar a obtener contactos con personas relacionadas al área tecnológica a la que quiero enfocar mi vida laboral, estos pueden ser desde personas de mi equipo como personas de otros equipos dentro de la empresa.

1.2. [bookmark: _Toc517615406]Justificación
Aplicaré un esfuerzo extra en esta etapa de mi vida, en la que me encuentro trabajando y estudiando. Pienso que pueden traer bastantes beneficios tanto en mi aprendizaje escolar como en mi vida laboral. De la misma manera, un punto positivo de realizar mi proyecto PAP como becario en una empresa como NXP me brinda ciertas ventajas al momento de terminar mi carrera y aplicar a puestos laborales como ingeniero, ya que me brindará experiencia y me ayudará a presentar un buen perfil ante la empresa misma (en caso de encontrar la posibilidad de recontratación). 

Llevaré de forma paralela actividades que me permitirán reafirmar y obtener nuevos conocimientos, habilidades y competencias que son de gran importancia para la experiencia que puedo conseguir como ingeniero. De la misma manera, me hará enfrentarme a nuevos problemas y situaciones que aumentará mi experiencia para la solución de los mismos desde un mejor punto de vista.

[bookmark: _Toc517615407]1.3 Antecedentes
NXP Semiconductors maneja la producción de circuitos integrados, microcontroladores y microprocesadores, así como el desarrollo de software embebido para los mismos. El equipo en el que yo me encuentro realizando mi proyecto PAP es el área de conectividad, el cual se encarga de desarrollar software para los micros de NXP.

Con el proyecto en el que estoy participando mi equipo espera facilitar el desarrollo de proyectos de sus clientes, así como verificar la funcionalidad del software desarrollado por otros participantes del equipo.

Lo que me motivó a participar este PAP fue el equipo al que pude entrar ya que al estar en el área de conectividad puedo estar en contacto con el desarrollo de software embebido de los microcontroladores más nuevos del mercado. De la misma manera, me acerca al desarrollo de tecnologías IoT, que en este momento es una tendencia tecnológica mundial.
[bookmark: _Toc517615408]1.4. Contexto

Con el proyecto que estoy participando esperamos facilitar el desarrollo de proyectos de sus clientes, así como verificar la funcionalidad del software desarrollado por otros participantes del equipo.

Los entregables que estaré manejando son programas para los microcontroladores de la empresa enfocados en el área de conectividad. El alcance que podrán llegar a tener pueden ser tanto locales como globales, depende del tipo de cliente al que el equipo le de apoyo y el alcance del proyecto de los mismos.

[bookmark: _Hlk503100201]Las personas que tendrán relación con el proyecto que estaré desarrollando son los integrantes del equipo de conectividad, los cuales algunos también se encuentran en varias partes del mundo. Mi rol dentro de este proyecto será el desarrollar software para probar microcontroladores en el área de conectividad. De la misma manera, hacer mediciones de ciertas características de tarjetas de desarrollo y hacer documentación de los resultados obtenidos.

Pienso que existe una gran oportunidad de desarrollo en el área en el que estoy trabajando mi proyecto PAP ya que, al estar en el área de conectividad, puedo obtener y desarrollar herramientas para varias tendencias tecnológicas como IoT y Big Data. Igualmente, pienso para un ingeniero electrónico tiene grandes ventajas el manejar microcontroladores y microprocesadores para cualquier tipo de desarrollo que se piense hacer tanto personalmente o como empleado en alguna empresa internacional.


2. [bookmark: _Toc517615409]Desarrollo

[bookmark: _Toc517615410]2.1. Sustento teórico y metodológico
La metodología que llevo en este proyecto es la siguiente:
1. Comprender funcionalidad de los stacks de comunicación, tanto teóricamente como funcionalmente.
2. Desarrollar códigos sencillos para hacer pruebas en pequeños segmentos de código.
3. Analizar que el código desarrollado tenga un buen funcionamiento.
4. Unir los distintos segmentos de código creados para que se tenga una funcionalidad mayor en la aplicación.
5. Revisión con body.
6. Depuración de errores.
7. Documentar resultados obtenidos enfocados para los clientes de NXP.
[bookmark: _Toc517615411]2.2. Planeación y seguimiento del proyecto

2.2.1 Descripción del proyecto
El equipo construye herramientas para dar soporte a los clientes de NXP, esto incluye desarrollo de código y validaciones de protocolos. Principalmente, se enfoca a dar soporte a las tarjetas de desarrollo en el área de conectividad, lo cual exige un alto conocimiento de protocolos como Zigbee o Bluethoot. 

Los niveles de competencias, que yo considero de gran importancia, para desarrollar este proyecto PAP, están descritos en la tabla que se encuentra a continuación. De la misma manera, cuento con actividades educativas que me permitirán adquirir los conocimientos necesarios para lograr obtener las competencias que propuse al inicio del proyecto y tener un buen desempeño en mis tareas como becario.

	No.
	Competencia
	Nivel Adquirido al Inicio
	Nivel Objetivo al final PAP
	Prior

	1
	Comunicación oral en idioma inglés.
	2
	3
	A

	2
	Comunicación escrita en idioma inglés.
	2
	3
	A

	3
	Programación en C.
	2
	3
	M

	4
	Programación con RTOS.
	2
	3
	A

	5
	Dominar Coding Standars de la empresa
	1
	2
	B

	6
	Señales y sistemas en RF.
	1
	2
	M

	7
	Electrónica de potencia.
	1
	1
	B

	8
	Lectura y compresión de esquemáticos.
	2
	2
	M

	9
	Dominar git.
	2
	2
	B

	10
	Linux como SO.
	1
	2
	B

	11
	Foros de comunidad de la empresa.
	1
	3
	M


2.2.2 Plan de trabajo
Por cuestiones de confidencialidad con la empresa NXP, no me es permitido mostrar mis actividades y entregables para el proyecto que estoy desarrollando.

A continuación, se muestran las actividades educativas que estoy llevando junto con el desarrollo de mi proyecto de aplicación profesional.

[image: ] 

2.2.3 Plan de Comunicaciones
A continuación, se muestra el plan de comunicaciones que se tienen en el equipo de conectividad y el que llevo personalmente con el ingeniero del equipo al que estoy asignado. Este tipo de mensajes varían en su contenido, pero principalmente es para mantener al tanto el desarrollo de cada uno de los integrantes del equipo e información solicitada por los mismos. 

	Emisor
	Mensaje
	Receptor
	Medio
	Frecuencia

	Manager de equipo.
	Reporte y llamada telefónica.
	Equipo de conectividad.
	Email y Skype.
	Semanal.

	Integrante del equipo de conectividad.
	Información. 
	Equipo de conectividad.
	Email.
	Día a día.

	Body
	Información y reporte.
	Yo.
	Email.
	Día a día.













2.2.4 Plan de Calidad
En cuestión a los estándares de calidad, puedo describir el proceso en la evaluación de mis entregables:

	Emisor:
Quién Entrega
	Entregable:
 Qué Entrega
(Entregable)
	Receptor:
 Quién recibe o Inspecciona
	Criterios:
Condiciones  de Aceptación
	Siguiente paso.
Cómo Autoriza?

	Yo
	Documento
	Body
	Buena redacción y resultados de mediciones
	Reporte a manager

	Yo
	Nota de aplicación
	Body
	Documento utilizando template de la empresa y buena redacción
	Reporte a manager

	Yo
	Código de aplicación
	Body
	Seguir coding standards de la empresa y funcionalidad de aplicación
	Resto de integrantes del equipo



2.2.5 Equipo de Trabajo
A continuación, se muestra el número de integrantes de mi equipo y la responsabilidad/puesto que tiene cada uno de ellos, así como el mío. 

	Rol
	Responsabilidad
	Nombre

	Systems and applications eng.
	BLE
	Confidencial

	Systems and applications eng.
	BLE
	Confidencial

	Systems and applications eng.
	BLE
	Confidencial

	Systems and applications eng.
	BLE
	Confidencial

	Systems and applications eng.
	Auto applications
	Confidencial

	Systems and applications eng.
	AWS y Thread
	Confidencial

	Systems and applications eng. (body)
	AWS, Zigbee y Thread
	Confidencial

	Systems and applications  (Yo)
	Zigbee y Thread
	Miguel Agustín González

	Systems and applications
	BLE
	Confidencial



2.2.6 Seguimiento
El equipo tiene 2 juntas semanales con el manager y el resto del equipo para monitorear las tareas y entregables de cada uno de los integrantes, así como los retrasos o nuevos clientes que solicitan atención por parte del equipo.
Por el horario que yo manejo dentro del equipo, solo participo en una de las sesiones semanales. En esta sesión reporto directamente al manager del equipo qué es lo que estoy haciendo actualmente, qué porcentaje de avance tengo en esa tarea, la fecha aproximada a terminar esa tarea específica y la siguiente tarea que estaría realizando para dar continuidad al proyecto. Los problemas o retrasos los reporto directamente con mi body.

Las acciones que tengo tanto con la coordinación y el profesor de PAP son juntas semanales en las que analizamos los avances de este reporte y monitoreamos algunas de las actividades que estoy realizando dentro de la empresa. Con esto podemos mitigar errores dentro del documento y si es que hay algún problema con el desarrollo de nuestro proyecto.



3. [bookmark: _Toc517615412]Resultados del trabajo profesional 

[bookmark: _Toc517615413]3.1 Productos obtenidos 
Los principales entregables que tuve a lo largo de mi proyecto PAP fueron los siguientes:
· Presentación mostrando mediciones de tarjeta de desarrollo, así como instrucciones para que el cliente y los mismos ingenieros de NXP pudiera hacer sus propias mediciones.
· Nota de aplicación (documentación) acerca del desarrollo de un código de ejemplo para que los clientes de NXP pudieran utilizarlo para sus productos.
[bookmark: _Toc517615414][bookmark: _Hlk503101189]3.2 Estimación del impacto 
Los entregables en los que estuve participando se enfocan en las pruebas a tarjetas del equipo de conectividad. Tanto los códigos, como las presentaciones y los documentos están enfocados al uso de los clientes e ingenieros que forman parte de la empresa NXP. Todos mis entregables están encaminados a facilitar el desarrollo, pruebas y mediciones de tarjetas desarrolladas por la empresa. 



[bookmark: _Toc517615415]4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto

[bookmark: _Toc517615416][bookmark: _Hlk503101625]4.1 Aprendizajes profesionales
Las competencias profesionales, multidisciplinarias e interdisciplinarias que pude desarrollar durante el desarrollo de este proyecto son las siguientes:
1. Programación en lenguaje C.
2. Comunicación oral y escrita en idioma inglés.
3. Uso de git.
4. Conocer ética profesional de empresas internacionales.
5. Desarrollo de software con estándares de código.
[bookmark: _Toc517615417]4.2 Aprendizajes sociales
[bookmark: _Hlk503101946]Mi proyecto PAP no tiene una gran contribución ante la sociedad. Esto se debe a que mi proyecto está enfocado para brindar soporte y ayuda a los clientes de NXP que desean desarrollar sus propios productos.
[bookmark: _Toc517615418]4.3 Aprendizajes éticos
[bookmark: _Hlk503101990]La empresa en la que realicé mi proyecto PAP maneja ciertas normas éticas las cuales tienen una gran importancia para el personal. Estas normas éticas tienen como fin una buena convivencia dentro de las instalaciones de la empresa, fomentando la tolerancia, el respeto y la inclusión hacia cada uno de los trabajadores de la empresa NXP.
Pienso que complementar las normas éticas aprendidas en mi proyecto PAP, junto con las aprendidas en la universidad ITESO, me brindan un análisis más humano hacia la sociedad en la que vivo y me permiten enfocar mi profesión ante este contexto.
[bookmark: _Toc517615419]4.4 Aprendizajes en lo personal
[bookmark: _Hlk503102036]La experiencia de este proyecto PAP me he ayudado a tener mi primer acercamiento hacia mi vida profesional, brindándome la oportunidad para conocer tanto las diferentes competencias que buscan este tipo de empresas, así como la sociedad y ética que se manejan en empresas internacionales como NXP.
De la misma manera, me ha ayudado a reafirmar el perfil al que quiero enfocar mi vida profesional, ya que el tipo de desarrollo me pareció bastante interesante por el tipo de desarrollo tecnológico.
[bookmark: _Toc517615420]4.5 Desarrollo Profesional
Actualmente existe una tendencia tecnológica la cual tiene como nombre Internet de las cosas (IOT, Internet of Things por sus siglas en inglés). Me interesa desarrollarme profesionalmente en este tipo de proyectos ya que pueden ser enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas enfocando el desarrollo tecnológico para ello.
Para poder desarrollarme en ese perfil laboral, es necesario el conocimiento y experiencia en los sistemas embebidos. Pienso que este tendría que ser el enfoque que debo de tener una vez que termine mi tiempo en la universidad. 
Existen varias empresas en México que tienen este tipo de desarrollo, aunque la mayor parte de este tipo de desarrollo se encuentra en países como Estados Unidos o Alemania.


[bookmark: _Toc517615421]5. Conclusiones
Desarrollar este documento me permitió reflexionar acerca de las competencias que se me exigieron y cómo es que este proyecto me ayudó a mejorar esas competencias y en otros aspectos profesionales. De la misma manera, me permitió analizar las nuevas habilidades que pude desarrollar a lo largo de este proyecto.
Pienso que la evaluación del equipo también es importante ya que me brinda una retroalimentación y puntos de mejora en mis entregas y trabajos. Con esto, puedo corregir los puntos negativos para no tenerlos cuando termine mi carrera y me enfrente al mundo laboral profesionalmente.

[bookmark: _GoBack]
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Plan de Actividades 

No. Actividad Educativa

Tipo 

Actividad

Prereq

Total 

Hrs

Fecha 

Inicio

Fecha 

Termino

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Obj

1 Comunicación oral y escrita en inglés

1.1

Conversaciones en club de idiomas de 

ITESO

Convers

ación

40 26/05

1.2 Libros de lectura en inglés Lectura 20 26/05

2

Desarrollo de software para sistemas 

embebidos

2.1 Practicar programación con RTOS

Práctica

s

15 25/05

2.2

Practicar estilo de programación de la 

empresa NXP

Práctica

s

2.1 15 25/05

3 Linux como SO

3.1

Practicar y leer documentación acerca del SO 

planteado

Lectura 

y 

práctica

s

5 31/05

4 Hardware de tarjetas de desarrollo

4.1

Obtener documentación y libros de lectura 

con temas relacionados de potencia y RF

Lectura 5 30/05

5 Linux como SO

4.2 Practicar a lo largo del PAP

Práctica

s

20 25/05


