Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Dependencia de adscripción al PAP

Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales (PTI)

PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (PAP)

Nombre de la APUESTA

Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable

Nombre del PROGRAMA

Programa para el mejoramiento de la calidad, productividad y logística en la industria regional

Nombre del PAP

Mejoramiento de la calidad, productividad y logística en la industria regional

“Nombre del Proyecto y del reporte en específico”

Mejoramiento de la calidad, productividad y logística en la empresa Audi México

El contenido del presente proyecto es confidencial

PRESENTAN

| Programa educativo. | Nombre completo del alumno. |
| --- | --- |
| Lic. en Ingeniería Industrial. | Jorge Luis Barragán López |

Profesor(es) PAP: Juan Pablo Zatarain Hernández

Tlaquepaque, Jalisco,  mayo de 2016

ÍNDICE

| Presentación de los Proyectos de Aplicación Profesional. | 2 |
| --- | --- |
| Resumen ejecutivo (abstract). | 2 |
| Introducción. | 3 |
| Capítulo I. Identificación del origen del proyecto, de la problemática y de los involucrados. | 3 |
| 1.1 Antecedentes del proyecto. | 3 |
| 1.2 Identificación del problema. | 3 |
| 1.3 Identificación de la(s) organización(es) o actores que influyen o son beneficiarios del proyecto. | 3 |
| Capítulo II. Marco conceptual o teórico del proyecto. | 4 |
| Capítulo III. Diseño de propuesta de mejora. | 4 |
| 3.1 Enunciado del proyecto. | 4 |
| 3.2 Metodología. | 4 |
| 3.3 Cronograma o plan de trabajo. | 4 |
| Capítulo IV. Desarrollo de propuesta de mejora. | 5 |
| Capítulo V. Productos, resultados e impactos generados. | 5 |
| 5.1 Productos obtenidos. | 5 |
| 5.2 Resultados alcanzados. | 5 |
| 5.3 Impactos generados. | 5 |
| Capítulo VI. Aprendizajes individuales y grupales | 6 |
| 6.1 Aprendizajes profesionales. | 6 |
| 6.2 Aprendizajes sociales. | 6 |
| 6.3 Aprendizajes éticos. | 7 |
| 6.4 Aprendizajes en lo personal. | 8 |
| Capítulo VII. Conclusiones y recomendaciones. | 8 |
| 7.1 Conclusiones. | 8 |
| 7.2 Recomendaciones. | 8 |
| Referencias Bibliográficas (sistema APA). | 9 |
| Anexos. (Respetar confidencialidad). | 9 |

REPORTE PAP

Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) del ITESO

[Este texto deberá aparecer en todos los reportes]

Los Proyectos de Aplicación Profesional son una modalidad educativa del ITESO en la que los estudiantes aplican sus saberes y competencias socio-profesionales a través del desarrollo de un proyecto en un escenario real para plantear soluciones o resolver problemas del entorno.

A través del PAP los alumnos acreditan tanto su servicio social como su trabajo recepcional, por lo que requieren de acompañamiento y asesoría especializada para que sus actividades contribuyan de manera significativa al escenario en el que se desarrolla el proyecto, y sus aprendizajes, reflexiones y aportes sean documentados en un reporte como el presente.

Introducción

El Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) se desarrolló en el área de “Aseguramiento de Calidad” en la empresa perteneciente a la industria automotriz, Audi México S.A. de C.V., ubicada en San José Chiapa, Puebla, México. Esta área se encarga de garantizar la continuidad de la calidad Premium a lo largo de toda la cadena de procesos.

Como alcance del proyecto, se pretende que abarque a todo el departamento de Aseguramiento de Calidad de la empresa Audi México S.A. de C.V., incluyendo a los directivos y gerentes de dicho departamento.

El proyecto constó de la creación de un documento central, que servirá como referencia para el director del área de Aseguramiento de Calidad de Audi México, el cual agrupa los principales elementos de las pruebas de calidad, sus características y definiciones, que se realizan a lo largo de todo el sistema de producción, para tener una visualización clara del estatus del cumplimiento de la calidad, de los requisitos y los estándares deseados en el producto, durante cada etapa del proceso de producción, lo cual ayudará a saber en dónde se encuentran las fallas para poder corregirlas y acercarse más a tener un sistema estandarizado, con el menor número de fallas posibles y una mejor calidad en el producto. Todo esto con el fin de lograr una excelente calidad en el producto y así alcanzar la satisfacción de los clientes, aumentar las ventas y obtener mayores beneficios y ganancias.

El documento creado en el programa Microsoft Office Excel contiene las principales pruebas de calidad que se realizan en las diferentes áreas del proceso productivo del auto: Prensas, carrocerías, pintura, montaje, pruebas y verificación del auto. Para cada área se consultó cuáles son las principales pruebas de calidad que se realizan al auto a lo largo del sistema de producción.

El documento contiene elementos importantes como: principales pruebas de calidad de cada área, definiciones, responsable, resultados deseados, resultados reales, estatus actual, tendencias, entre otros.

Para lograr el objetivo se creó un plan de trabajo para llevar un registro, control, seguimiento y cumplimiento de las actividades  durante el desarrollo del proyecto.

Se buscó implementar una política en todo el departamento de Aseguramiento de Calidad, para que una vez el documento sea creado y esté completo, se presente a los directivos y gerentes de cada área del departamento, para poder implementarlo y utilizarlo de manera permanente.

Capítulo I. IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DEL PROYECTO Y DE LOS INVOLUCRADOS

1.1 Antecedentes del proyecto

[Esta parte se inicia haciendo una breve historia de la institución, agrupación, comunidad, empresa y/o proyecto en el cual se desarrollará el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP).

El objetivo que se persigue con este apartado es que cualquier persona que lea el reporte tenga una idea clara y precisa acerca del origen y de la razón de existir del proyecto, así como de las posibilidades a ofrecer como alternativas de solución a las necesidades o problemas, desde el contexto y perspectiva en que funciona: económica, política, jurídica, ayuda a grupos o comunidades, apoyo a instituciones, etc.].

A continuación se presentará una breve historia de la empresa en la cual se estará desarrollando el presente Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), el origen y la razón de existir del proyecto, así como la solución propuesta a un problema encontrado en el área donde se desarrolla el proyecto, la cual pretende beneficiar a toda la empresa.

El Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) se desarrolló en el área de “Aseguramiento de Calidad” en la empresa perteneciente a la industria automotriz, Audi México S.A. de C.V. Esta área se encarga de garantizar la continuidad de la calidad Premium a lo largo de toda la cadena de procesos. Desde la fase de desarrollo del sucesor del Q5, los conceptos del vehículo y sus componentes son evaluados según los criterios y estándares de calidad de Audi. Desde el desarrollo, pasando por la producción hasta la entrega al cliente, el aseguramiento de la calidad vela por mantener un alto nivel de calidad en forma consistente.

Las tareas centrales de la unidad organizacional de aseguramiento de calidad son la supervisión, promoción y desarrollo de la gestión de calidad orientada a los procesos. La estrategia de calidad prevé un asesoramiento en todos los departamentos para un alto nivel uniforme y para este fin implementa el Manual de Gestión de la Calidad. Para optimizar los procesos, se lleva a cabo un análisis regular de los procesos reales y una estructuración de los procesos teóricos, junto con un asesoramiento sistemático para todas las unidades organizacionales.

El proyecto lo desarrollé en conjunto con mi mentora, Azra Ganic, la coordinadora de Gestión de Procesos de Calidad.

El proyecto constó de la creación de un documento central, que servirá como referencia para el director del área de Aseguramiento de Calidad de Audi México, Jochen Schmid, el cual agrupa los principales elementos de las pruebas de calidad, sus características y definiciones, que se realizan a lo largo de todo el sistema de producción, para tener una visualización clara del estatus del cumplimiento de la calidad, de los requisitos y los estándares deseados en el producto, durante cada etapa del proceso de producción, lo cual ayudará a saber en dónde se encuentran las fallas para poder corregirlas y acercarse más a tener un sistema estandarizado, con el menor número de fallas posibles y una mejor calidad en el producto. Todo esto con el fin de lograr una excelente calidad en el producto y así alcanzar la satisfacción de los clientes, aumentar las ventas y obtener mayores beneficios y ganancias.

1.2  Identificación del problema

[La identificación del problema es la delimitación clara y precisa del objeto del Proyecto de Aplicación Profesional].

En este apartado se presentará el problema identificado y la delimitación precisa del objeto del Proyecto de Aplicación Profesional.

Se observó la necesidad de desarrollar el presente proyecto, ya que anteriormente no existía un documento que agrupe los principales elementos de los resultados de las pruebas de calidad que se realizan a lo largo del sistema de producción, únicamente se brindaba un reporte individual de cada área del departamento de Aseguramiento de Calidad, que mostraban los resultados obtenidos de las pruebas realizadas.

Es por ello que se encontró la necesidad de crear e implementar dicho documento, y así poder tener una visualización clara del estatus del cumplimiento de la calidad, de los requisitos y los estándares deseados en el producto, durante cada etapa del proceso de producción, lo cual ayudará a saber en dónde se encuentran las fallas para poder corregirlas y acercarse más a tener un sistema estandarizado, con el menor número de fallas posibles y una mejor calidad en el producto.

1.3  Identificación de la(s) organización(es) o actores que influyen o son beneficiarios del proyecto

Este apartado consiste en describir y hacer un análisis de la empresa en la que se desarrolló el PAP, incluyendo su razón de ser, los objetivos, las instancias, las funciones, la estructura organizacional y otros aspectos relevantes que demuestren lo que hacen y lo que pretenden resolver. Se presentarán además la contraparte del proyecto, es decir, quien demanda la aportación del PAP, y los beneficiarios por el cumplimiento e implementación del proyecto.

El Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) se desarrolló en la empresa perteneciente a la industria automotriz, Audi México S.A. de C.V. Actualmente la empresa tiene como razón de ser y objetivo principal, la producción del nuevo modelo de la SUV Audi Q5.

El proyecto se desarrolló específicamente en el área de “Aseguramiento de Calidad”. Esta área se encarga de garantizar la continuidad de la calidad Premium a lo largo de toda la cadena de procesos.

Las tareas centrales de la unidad organizacional de aseguramiento de calidad son la supervisión, promoción y desarrollo de la gestión de calidad orientada a los procesos.

Debido a la magnitud de la empresa y a que el proyecto se trabajó dentro del área de “Aseguramiento de Calidad”, se presentará la estructura organizacional de ésta área en específico, así como las funciones de las personas pertenecientes al área, las cuáles se muestran a continuación:

En este caso, la contraparte del proyecto, es decir, quien demanda la aportación lograda por él, es el Director de Aseguramiento de Calidad, quien al obtener el documento le permitirá tener una visualización clara de los puntos más importantes de las pruebas de calidad que se realizan en cada etapa del proceso de producción, lo cual ayudará para la toma de decisiones estratégicas del área de calidad en la empresa.

No sólo se verá beneficiada el área de Aseguramiento de Calidad, sino toda la empresa, ya que se podrá conocer el estatus del cumplimiento de la calidad, de los requisitos y los estándares deseados en el producto, durante cada etapa del proceso de producción, lo cual ayudará a saber en dónde se encuentran las fallas para poder corregirlas y acercarse más a tener un sistema estandarizado, con el menor número de fallas posibles y una mejor calidad en el producto. Todo esto con el fin de lograr una excelente calidad en el producto y así alcanzar la satisfacción de los clientes, aumentar las ventas y obtener mayores beneficios y ganancias.

Capítulo II. MARCO CONCEPTUAL O TEÓRICO DEL PROYECTO

A continuación se presentará el marco teórico del proyecto, es decir, la teoría o conceptos en que se fundamentan las acciones y decisiones tomadas para el desarrollo del proyecto, así como la historia de la empresa en la cual se llevó a cabo el proyecto.

Audi AG es un fabricante alemán de vehículos de alta gama y lujo, con presencia internacional. Su sede central se encuentra en Ingolstadt, Baviera. Es una de las 12 marcas pertenecientes al Grupo Volkswagen, junto con las marcas: Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Škoda, Volkswagen, Scania, MAN, Volkswagen Vehículos Comerciales y Ducati.

El emblema de Audi, los "Cuatro Anillos", es el emblema de uno de los fabricantes de automóviles más antiguos de Alemania. Simbolizan la fusión, en 1932, de cuatro fabricantes de automóviles independientes: Audi, DKW, Horch y Wanderer. Junto con la marca NSU, que se incorporó al grupo en 1969, estas empresas constituyen los orígenes de la actual AUDI AG.

El 14 de noviembre de 1899, August Horch (1868 - 1951) fundó la empresa A. Horch & Cie. en Colonia, Alemania. Allí desarrolló su primer automóvil, acabando el proceso a principios de 1901.

A consecuencia del éxito de los automóviles Horch, quedaba claro que había que expandir la fábrica. Siguiendo los consejos de sus socios comerciales, August Horch decidió constituir una sociedad anónima. En Zwickau se encontró un nuevo emplazamiento. La producción se inició en 1904, marcando el principio de la larga tradición de fabricación de automóviles en Zwickau.

En 1909, August Horch tuvo un desacuerdo con el consejo de vigilancia de A. Horch & Cie. Motorwagen-Werke AG. Horch abandonó la empresa que él mismo había fundado. Poco después, el 16 de julio de 1909, constituyó una segunda empresa, Horch Automobil-Werke GmbH, en la misma ciudad. Horch perdió el litigio sobre la razón social de la empresa. Sin embargo, se encontró una solución para el problema: la traducción de su nombre al latín AUDI (en alemán: "¡escucha!"). La nueva razón social de la empresa, Audiwerke GmbH, empezó a utilizarse con efectos del 25 de abril de 1910.

El 29 de junio de 1932, las cuatro empresas sajonas de vehículos motorizados Audi, DKW, Horch y Wanderer aunaron sus fuerzas para fundar la empresa Auto Union AG, que tenía sus oficinas centrales en Chemnitz. Por consiguiente, el nuevo grupo empresarial era capaz de servir a todos los segmentos del mercado, desde motocicletas ligeras hasta lujosos automóviles de gama alta.

En 1934, la nueva empresa, Auto Union, alcanzó la máxima popularidad gracias al éxito de un diseño de vehículo de carreras basado en planos de Ferdinand Porsche. El motor de seis cilindros se encontraba ubicado en la parte posterior del vehículo, lo que mejoraba la aerodinámica del mismo.

En 1936, la dirección del grupo Auto Union, se trasladó a la nueva sede de las oficinas centrales, en Chemnitz.

Los automóviles de carreras Auto Union se consideraban en su época productos de alta tecnología. Eran sinónimos de grandes hitos en una construcción de vehículos motorizados cuya meta era sobre todo fabricar motores de alto rendimiento, crear un diseño aerodinámico y usar una estructura ligera de manera sistemática. En 1937, el automóvil de Auto Union con un carenado de líneas aerodinámicas y una potencia de 545 CV fue el primero en superar una velocidad de 400 km.

Con el desarrollo y la producción de vehículos especiales para uso militar, Auto Union se convirtió en un importante proveedor de vehículos para las fuerzas armadas a mediados de la década de 1930. Con motivo del comienzo de la guerra, la producción civil quedó interrumpida en mayo de 1940. Después de esta fecha, la empresa fabricó exclusivamente vehículos para uso militar.

Bajo las órdenes de la administración militar soviética en Alemania, las plantas sajonas de Auto Union fueron desmanteladas en 1945 a título de indemnización. A continuación, todo el activo de la empresa fue expropiado sin compensación alguna. El 17 de agosto de 1948, la empresa Auto Union AG de Chemnitz fue dada de baja del registro comercial.

Créditos del gobierno estatal de Baviera y ayuda procedente del Plan Marshall posibilitaron la organización de una nueva planta de fabricación de automóviles en la ciudad de Ingolstadt. Auto Union GmbH se fundó en Ingolstadt el 3 de septiembre de 1949.

Daimler-Benz AG adquirió la mayoría y, por consiguiente, las acciones restantes de Auto Union GmbH el 24 de abril de 1958. A partir de esta fecha y hasta finales de 1967, Auto Union se convirtió en una filial bajo control total del grupo Daimler, con sede en Stuttgart.

Volkswagenwerk AG adquirió la mayoría de las acciones de Auto Union GmbH en diciembre de 1964. La empresa con sede en Ingolstadt se convirtió en una filial propiedad al 100% de VW a partir de finales de 1966.

El 26 de noviembre de 1968, Auto Union invitó a los distribuidores y a la prensa a asistir a la presentación de un nuevo diseño, el Audi 100, en el Teatro Municipal de Ingolstadt. Este modelo, creado por el ingeniero jefe Dr. Ludwig Kraus, llevó por primera vez a Audi al competitivo segmento de mercado de la categoría media superior. El Audi 100 se convirtió rápidamente en un éxito de ventas y se erigió en la base de una nueva serie de modelos Audi que aseguraba la futura independencia de la marca Audi.

En marzo de 1969, NSU Motorenwerke AG, que acababa de ser absorbido por VW, y Auto Union GmbH, con sede en Ingolstadt, se fusionaron para formar Audi NSU Auto Union AG, con oficinas centrales en Neckarsulm.

En Marzo del 1980, Un coupe deportivo con tracción a las cuatro ruedas causo sensación en el stand de Audi en el Motor show de Génova. El Audi quattro fue el primer vehículo de altas prestaciones con tracción a las cuatro ruedas. Este concepto de conducción solo se habia usado anteriormente en camiones y vehiculos todo terreno. El sistema de tracción permanente a las cuatro ruedas en el Audi quattro gozo de un éxito total en todo el mundo del motor y gradualmente se implemento en toda la gama de Audi.

A partir del primero de enero de 1985, Audi NSU Auto Union AG cambió su nombre por AUDI AG. Al mismo tiempo, la empresa trasladó sus oficinas centrales de Neckarsulm a Ingolstadt. A partir de este momento, los productos y la empresa pasaron a tener el mismo nombre.

Después de más de 13 años en proceso de desarrollo, los ingenieros de Audi consiguieron cultivar la tecnología de la inyección directa diesel, que se había usado con anterioridad únicamente en camiones, para aplicarla también en los motores diesel de los automóviles. En combinación con un turbocompresor, también se obtuvo un proceso de combustión con una pérdida de combustible mínima, lo que se tradujo en un consumo de carburante muy económico. En otoño de 1989, el Audi 100 fue presentado en el Salón Internacional del Automóvil en Frankfurt con un motor TDI de cinco cilindros y 2,5 litros.

Durante algunos años, AUDI AG había estado trabajando conjuntamente con la empresa Aluminum Company of America en el desarrollo de un automóvil ligero con estructura de aluminio. El resultado fue presentado en el Salón Internacional del Automóvil en Frankfurt de 1993: el estudio de aluminio conocido como el Audi Space Frame. La carrocería utilizaba nuevos principios de diseño: secciones de aluminio extruido, unidas por nodos de fundición a presión, forman una estructura de armazón en la que se integran paneles de aluminio que desempeñan una función autoportante.

En marzo de 1994, AUDI AG presentó su nuevo modelo dentro de la gama alta, el Audi A8, en el Salón del Automóvil de Ginebra. Este fue el primer modelo de producción con carrocería íntegramente de aluminio. Al mismo tiempo, se introdujo un nuevo proceso de denominación para los modelos Audi. A partir de ese momento, el Audi 80 fue conocido como el A4, y el Audi 100 pasó a denominarse A6. Les siguió, en 1996, el Audi A3, el primer representante de la gama de vehículos compactos. La fabricación del Audi A2, el primer vehículo de aluminio construido en serie, empezó en junio del año 2000.

A partir del año 2000, Audi ha crecido de manera exorbitante y ha logrado convertirse en una de las marcas líderes del sector de la gama de automóviles de lujo, hasta convertirse en la empresa que es ahora.

Audi fabrica "a la vanguardia de la técnica" en once centros de producción automovilísticos avanzados. Procesos logísticos de vanguardia, el sistema de producción síncrono de Audi y alrededor de 85.000 empleados altamente cualificados garantizan unos estándares Audi uniformes en todo el mundo. Cada centro de producción de Audi satisface los más exigentes requisitos de calidad, eficiencia y compatibilidad con el medio ambiente. El presente trabajo se desarrolló en la planta de Audi ubicada en San José Chiapa, Puebla, México.

El objetivo estratégico primordial de convertir a Audi en la primera marca del mundo en el segmento de los automóviles de alta gama ha quedado anclado como visión en su “Estrategia 2020”, presentada por primera vez en el año 2010. Audi no deja de desarrollar y de mejorar continuamente los contenidos de su estrategia para poder hacer frente a los cambiantes requisitos y condiciones en el ámbito económico, ecológico y social.

El entusiasmo de sus clientes es la misión en la que se centra su “Estrategia 2020”. Para cumplirla han definido cuatro áreas de actividad estratégicas para la marca Audi:

- Definimos la innovación

- Generamos experiencias

- Creamos Audi

- Vivimos la responsabilidad

"A la vanguardia de la técnica" es la esencia de su identidad de marca, que engloba los valores característicos de la misma: deportividad, vanguardia y calidad. Dichos valores se reflejan en sus productos y servicios. La marca Audi es ante todo sinónimo de innovaciones tecnológicas, moderno diseño y elevada calidad de materiales y de acabado.

Para lograr el objetivo de convertirse en la marca número uno de automóviles del segmento Premium, Audi se ha fijado objetivos claros en diversas áreas:

- Solidez financiera extraordinaria

- Crecimiento continuo

- Líder en imagen global y mejor estructura de clientes

- Líder en innovación

- Mejor empleador a nivel mundial

- Sostenibilidad en productos y procesos

La máxima calidad en cada detalle es algo indiscutible en Audi. Esta exigencia impregna la filosofía de toda la empresa para quien lo esencial es siempre el cliente. Hace mucho tiempo que la calidad de Audi fija estándares en toda la industria automovilística. Y cada día vuelve a concebirse de nuevo en toda la cadena de producción, desde el desarrollo, pasando por la fabricación, hasta los proveedores, todo para lograr la máxima satisfacción del cliente. El criterio de calidad de Audi y la vanguardia de la técnica son dos conceptos inseparables.

Audi busca siempre la calidad de las superficies, su apariencia y el empeño por la perfección en combinación con todos y cada uno de los componentes.

La calidad es lo primero y el Control de Calidad, no se organiza como en otras compañías del sector según las diversas áreas y talleres de la empresa, sino que actúa como unidad central independiente en la empresa directamente vinculado a la Presidencia del Consejo de Dirección. Gracias a esta sólida posición se garantiza que el Control de Calidad de Audi desempeñe, sin restricción alguna, su misión como representante del cliente en la empresa. El departamento goza de amplio margen de maniobra y también puede adoptar y poner en práctica con agilidad decisiones de alto presupuesto.

Durante las fases de desarrollo y verificación, Control de Calidad asume múltiples tareas de supervisión y asesoramiento, y muy pronto incorpora sus requerimientos al proceso de producción. Control de Calidad realiza su misión de inspección durante la producción en serie hasta garantizar una calidad duradera una vez en manos del cliente: algo único en la industria del automóvil. Este departamento, es quien tiene la última palabra para decidir si un auto está listo para ser entregado al cliente.

Esta enorme inversión es la base del enfoque global de calidad en Audi. Sólo así puede conseguirse la ilimitada calidad. En cualquier producto Audi puede apreciarse la dedicación y el entusiasmo que los empleados practican a diario en su pormenorizada labor.

El cliente percibe la calidad de los automóviles con todos los sentidos, calidad es todo lo que uno puede ver, oír, tocar y sentir. Sólo a través de esta máxima exigencia de calidad puede lograrse esa incomparable sensación Audi; la máxima fiabilidad en combinación con esa imagen global de confort y deportividad, precisión y excelencia.

Bibliografía Consultada:

Autopasión18. Audi. Consultado el 10 de marzo de 2015, de Autopasión18. Sitio web: http://www.autopasion18.com/HISTORIA-AUDI.htm.

Audi AG. Estrategia de la Empresa. Consultado el 10 de marzo de 2015, de Audi AG. Sitio web: http://www.audi.com/corporate/es/empresa/estrategia-de-la-empresa.html.

Audi AG. Vivimos la Responsabilidad. Consultado el 10 de marzo de 2015, de Audi AG. Sitio web: http://www.audi.com/corporate/es/responsabilidad-corporativa/vivimos-la-responsabilidad.html

Audi AG. Plantas de Producción. Consultado el 10 de marzo de 2015, de Audi AG. Sitio web: http://www.audi.com/corporate/es/empresa/centros-de-producci%C3%B3n.html.

Audi. Consultado el 10 de marzo de 2015, de Wikipedia. Sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/Audi.

Gregorio Patiño (2009). La Calidad, Competencia Principal de Audi. Consultado el 10 de marzo de 2015, de Arpem. Sitio web: http://www.arpem.com/noticias/2009/coches/audi/noticias-audi-calidad-vehiculos/noticias-audi-calidad-vehiculos.html.

Capítulo III. DISEÑO DE PROPUESTA DE MEJORA

3.1 Enunciado del proyecto

[Es la descripción de lo que se quiere hacer. Se requiere hacer la presentación de la propuesta de solución habiendo estudiado varias alternativas. Los objetivos concretos que se desean lograr con el desarrollo del Proyecto de Aplicación Profesional. Establecimiento de políticas y estrategias a seguir para el logro de los objetivos].

El siguiente apartado describe lo que se llevó a cabo en el presente proyecto, presentando la propuesta de solución al problema, los objetivos concretos deseados y logrados, así como el establecimiento de políticas y estrategias a seguir para el logro de los objetivos.

El documento creado como resultado del proyecto agrupa los principales elementos de las pruebas de calidad que se realizan a lo largo de todo el sistema de producción. Sirve para tener una visualización clara del estatus del cumplimiento de la calidad, de los requisitos y los estándares deseados en el producto, durante cada etapa del proceso de producción, lo cual ayuda a saber en dónde se encuentran las fallas para poder corregirlas y acercarse más a tener un sistema estandarizado, con el menor número de fallas posibles y una mejor calidad en el producto.

Tras haber analizado diferentes alternativas, se desarrolló una propuesta de los elementos que debe contener dicho documento, de acuerdo a lo que se desea visualizar.

El proceso se divide en las siguientes áreas:

- Prensas y Carrocerías

- Pintura

- Montaje

- Pruebas y verificación del auto

Para cada área se consultó cuáles son las principales pruebas de calidad que se realizan al auto a lo largo del sistema de producción.

La mejor alternativa encontrada para la creación del documento, es hacerlo por medio del programa Microsoft Office Excel. De acuerdo a la planeación, el documento contiene los siguientes elementos:

- Tabla que contiene los siguientes elementos para cada área del proceso:

  - Principales pruebas

  - El responsable de dicha prueba

  - Resultados semanales deseados de las principales pruebas.

  - Resultados reales semanales obtenidos para cada prueba.

  - Estatus actual

  - Si existe una tendencia de mejora o de retroceso respecto a la semana anterior.

- Tabla que contiene la definición y descripción de cada prueba.

Para lograr el objetivo se creó un plan de trabajo para llevar un registro, control, seguimiento y cumplimiento de las actividades  durante el desarrollo del proyecto.

Se buscó implementar una política en todo el departamento de Aseguramiento de Calidad, para que una vez el documento sea creado y esté completo, se presente a los directivos y gerentes de cada área del departamento, para poder implementarlo y utilizarlo de manera permanente.

3.2  Metodología

En este apartado se presentará una descripción sobre cómo se desarrolló el proyecto, los procedimientos de trabajo, sus herramientas y recursos, así como las metodologías empleadas y los fundamentos de las mismas.

Para desarrollar de manera exitosa el trabajo se creó un plan de trabajo con las actividades a realizar, el cual se buscó seguir de la mejor manera para completarlo en tiempo y forma. Como herramienta principal se utilizó la herramienta de Microsoft Office Excel, con el cual se creó un documento que contiene los diferentes elementos que se requieren.

El recurso principal que aportó al desarrollo del proyecto son las personas encargadas de supervisar las pruebas de calidad de cada área, por lo que se planearon visitas regulares con las diferentes personas para que nos apoyaran en el desarrollo del documento y nos explicaran sobre las pruebas que realizan. Además, fue necesario conocer, observar y analizar todo el proceso de producción, para conocer el proceso y posteriormente los puntos del proceso en donde se ejecutan las pruebas de calidad y cómo se realizan.

Toda la información contenida en el documento se obtuvo de estas personas y de los procesos estándar que se realizan, desde el establecimiento de las principales pruebas de calidad que se hacen en cada área, cómo funcionan, las definiciones, los valores deseados y la obtención de los resultados de las pruebas, se obtuvieron con el apoyo de los encargados. Por lo tanto, su participación y aportación fue fundamental para lograr el éxito del proyecto y para poder cumplirlo en tiempo y forma.

Una vez obtenida la información necesaria  se procedió a armar el documento de la manera más óptima y con el objetivo de que cumpla su propósito de manera exitosa.

3.3  Cronograma o plan de trabajo

A continuación se presenta el plan de trabajo a seguir durante el desarrollo del proyecto para seguir un orden específico y que sirvió como guía poder cumplir con las actividades planeadas. Se muestran los tiempos y etapas planeadas para el logro de los objetivos y productos que se desean obtener con el desarrollo del proyecto. Contiene además las actividades a realizar para el logro de los objetivos, las fechas y tiempos previstos.

Cronograma:

| Actividad | Descripción | Inicio | Duración (Días) | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agendar una junta con mi mentora Azra Ganic | 29/02/2016 | 1 | 01/03/2016 |
| 2 | Definir las áreas involucradas en el desarrollo del proyecto | 29/02/2016 | 1 | 01/03/2016 |
| 3 | Definir las personas involucradas en el desarrollo del proyecto | 29/02/2016 | 1 | 01/03/2016 |
| 4 | Definir los elementos que se buscarán obtener en las visitas a cada área | 29/02/2016 | 1 | 01/03/2016 |
| 5 | Comunicar a las personas responsables en las diferentes áreas de Aseguramiento de Calidad sobre el desarrollo del proyecto | 29/02/2016 | 1 | 01/03/2016 |
| 6 | Agendar cita con los gerentes de cada área de Aseguramiento de Calidad para explicarles sobre el proyecto que se desea realizar y su objetivo | 29/02/2016 | 1 | 01/03/2016 |
| 7 | Definir cuáles son las principales pruebas de calidad que se realizan en cada área del proceso de producción | 01/03/2016 | 1 | 02/03/2016 |
| 8 | Agendar cita con el gerente del área de M/GQ-1 QA Producción, perteneciente al dpto. de Aseguramiento de Calidad | 02/03/2016 | 1 | 03/03/2016 |
| 9 | Definir cuáles son las principales pruebas de calidad que se realizan en los procesos en los que está involucrado | 03/03/2016 | 1 | 04/03/2016 |
| 10 | Definir los indicadores y datos de las pruebas que deberán aparecer en el documento | 04/03/2016 | 1 | 05/03/2016 |
| 11 | Identificar a los responsables de la realización de cada prueba de calidad | 05/03/2016 | 1 | 06/03/2016 |
| 12 | Agendar cita con el gerente del área de M/GQ-2 QA Tec. Producto, perteneciente al dpto. de Aseguramiento de Calidad | 06/03/2016 | 1 | 07/03/2016 |
| 13 | Definir cuáles son las principales pruebas de calidad que se realizan en los procesos en los que está involucrado | 07/03/2016 | 1 | 08/03/2016 |
| 14 | Definir los indicadores y datos de las pruebas que deberán aparecer en el documento | 08/03/2016 | 1 | 09/03/2016 |
| 15 | Identificar a los responsables de la realización de cada prueba de calidad | 09/03/2016 | 1 | 10/03/2016 |
| 16 | Agendar cita con el gerente del área de M/GQ-3 QA Análisis, perteneciente al dpto. de Aseguramiento de Calidad | 10/03/2016 | 1 | 11/03/2016 |
| 17 | Definir cuáles son las principales pruebas de calidad que se realizan en los procesos en los que está involucrado | 11/03/2016 | 1 | 12/03/2016 |
| 18 | Definir los indicadores y datos de las pruebas que deberán aparecer en el documento | 12/03/2016 | 1 | 13/03/2016 |
| 19 | Identificar a los responsables de la realización de cada prueba de calidad | 13/03/2016 | 1 | 14/03/2016 |
| 20 | Agendar cita con el gerente del área de M/GQ-4 QA Aseguramiento de la Calidad Central, perteneciente al dpto. de Aseguramiento de Calidad | 14/03/2016 | 1 | 15/03/2016 |
| 21 | Definir cuáles son las principales pruebas de calidad que se realizan en los procesos en los que está involucrado | 15/03/2016 | 1 | 16/03/2016 |
| 22 | Definir los indicadores y datos de las pruebas que deberán aparecer en el documento | 16/03/2016 | 1 | 17/03/2016 |
| 23 | Identificar a los responsables de la realización de cada prueba de calidad | 17/03/2016 | 1 | 18/03/2016 |
| 24 | Agendar cita para asistir al área de Prensas para observar las pruebas de calidad que hacen en el proceso | 18/03/2016 | 1 | 19/03/2016 |
| 25 | Asistir al área de Prensas para observar las pruebas de calidad que hacen en el proceso | 19/03/2016 | 1 | 20/03/2016 |
| 26 | Analizar cómo se hacen y cómo se obtienen los resultados de las pruebas de calidad que se llevan a cabo en Prensas | 19/03/2016 | 2 | 21/03/2016 |
| 27 | Desarrollar la definición de las pruebas de calidad que se llevan a cabo en Prensas | 21/03/2016 | 1 | 22/03/2016 |
| 28 | Pedir al encargado de las pruebas en el área de Prensas que se haga el envío de los reportes de resultados a la Coordinación de Gestión de Procesos de Calidad semanalmente | 22/03/2016 | 1 | 23/03/2016 |
| 29 | Agendar cita para asistir al área de Carrocerías para observar las pruebas de calidad que hacen en el proceso | 23/03/2016 | 1 | 24/03/2016 |
| 30 | Asistir al área de Carrocerías para observar las pruebas de calidad que hacen en el proceso | 24/03/2016 | 1 | 25/03/2016 |
| 31 | Analizar cómo se hacen y cómo se obtienen los resultados de las pruebas de calidad que se llevan a cabo en Carrocerías | 24/03/2016 | 2 | 26/03/2016 |
| 32 | Desarrollar la definición de las pruebas de calidad que se llevan a cabo en Carrocerías | 26/03/2016 | 1 | 27/03/2016 |
| 33 | Pedir al encargado de las pruebas en el área de Carrocerías que se haga el envío de los reportes de resultados a la Coordinación de Gestión de Procesos de Calidad semanalmente | 27/03/2016 | 1 | 28/03/2016 |
| 34 | Agendar cita para asistir al área de Pintura para observar las pruebas de calidad que hacen en el proceso | 28/03/2016 | 1 | 29/03/2016 |
| 35 | Asistir al área de Pintura para observar las pruebas de calidad que hacen en el proceso | 29/03/2016 | 1 | 30/03/2016 |
| 36 | Analizar cómo se hacen y cómo se obtienen los resultados de las pruebas de calidad que se llevan a cabo en Pintura | 29/03/2016 | 2 | 31/03/2016 |
| 37 | Desarrollar la definición de las pruebas de calidad que se llevan a cabo en Pintura | 31/03/2016 | 1 | 01/04/2016 |
| 38 | Pedir al encargado de las pruebas en el área de Pintura que se haga el envío de los reportes de resultados a la Coordinación de Gestión de Procesos de Calidad semanalmente | 01/04/2016 | 1 | 02/04/2016 |
| 39 | Agendar cita para asistir al área de Montaje para observar las pruebas de calidad que hacen en el proceso | 02/04/2016 | 1 | 03/04/2016 |
| 40 | Asistir al área de Montaje para observar las pruebas de calidad que hacen en el proceso | 03/04/2016 | 1 | 04/04/2016 |
| 41 | Analizar cómo se hacen y cómo se obtienen los resultados de las pruebas de calidad que se llevan a cabo en Montaje | 03/04/2016 | 2 | 05/04/2016 |
| 42 | Desarrollar la definición de las pruebas de calidad que se llevan a cabo en Montaje | 05/04/2016 | 1 | 06/04/2016 |
| 43 | Pedir al encargado de las pruebas en el área de Montaje que se haga el envío de los reportes de resultados a la Coordinación de Gestión de Procesos de Calidad semanalmente | 06/04/2016 | 1 | 07/04/2016 |
| 44 | Agendar cita para asistir al área de Pruebas y Verificación del Auto para observar las pruebas de calidad que hacen en el proceso | 07/04/2016 | 1 | 08/04/2016 |
| 45 | Asistir al área de Pruebas y Verificación del Auto para observar las pruebas de calidad que hacen en el proceso | 08/04/2016 | 1 | 09/04/2016 |
| 46 | Analizar cómo se hacen y cómo se obtienen los resultados de las pruebas de calidad que se llevan a cabo en Pruebas y Verificación del Auto | 08/04/2016 | 2 | 10/04/2016 |
| 47 | Desarrollar la definición de las pruebas de calidad que se llevan a cabo en Pruebas y Verificación del Auto | 10/04/2016 | 1 | 11/04/2016 |
| 48 | Pedir al encargado de las pruebas en el área de Pruebas y Verificación del Auto que se haga el envío de los reportes de resultados a la Coordinación de Gestión de Procesos de Calidad semanalmente | 11/04/2016 | 1 | 12/04/2016 |
| 49 | Crear formato en documento de Excel, de acuerdo a la información y datos recopilados de las diferentes áreas y pruebas analizadas | 12/04/2016 | 5 | 17/04/2016 |
| 50 | Presentar documento a la Coordinadora de Gestión de Procesos de Calidad | 17/04/2016 | 1 | 18/04/2016 |
| 51 | Realizar correcciones necesarias al documento de acuerdo a retroalimentación | 18/04/2016 | 2 | 20/04/2016 |
| 52 | Presentar documento final a la Coordinadora de Gestión de Procesos de Calidad | 20/04/2016 | 1 | 21/04/2016 |
| 53 | Recibir aprobación de documento por parte de la Coordinadora de Gestión de Procesos de Calidad | 21/04/2016 | 1 | 22/04/2016 |
| 54 | Agendar cita para presentar documento al director de Aseguramiento de Calidad | 22/04/2016 | 1 | 23/04/2016 |
| 55 | Presentar documento al Director de Aseguramiento de Calidad | 23/04/2016 | 1 | 24/04/2016 |
| 56 | Realizar correcciones necesarias al documento de acuerdo a retroalimentación | 24/04/2016 | 2 | 26/04/2016 |
| 57 | Presentar documento final al Director de Aseguramiento de Calidad | 26/04/2016 | 1 | 27/04/2016 |
| 58 | Recibir aprobación de documento por parte del Director de Aseguramiento de Calidad | 27/04/2016 | 1 | 28/04/2016 |
| 59 | Comunicar a las personas responsables en las diferentes áreas de Aseguramiento de Calidad sobre la aprobación e implementación del proyecto | 28/04/2016 | 1 | 29/04/2016 |
| 60 | Implementación del proyecto en el área de Aseguramiento de Calidad | 29/04/2016 | 1 | 30/04/2016 |
| 61 | Completar Reporte PAP con los productos, resultados e impactos generados | 30/04/2016 | 2 | 02/05/2016 |
| 62 | Completar Reporte PAP con los aprendizajes obtenidos | 02/05/2016 | 2 | 04/05/2016 |
| 63 | Completar Reporte PAP con las conclusiones y recomendaciones obtenidas | 04/05/2016 | 2 | 06/05/2016 |
| 64 | Enviar documento a coordinador del PAP para obtener retroalimentación | 06/05/2016 | 1 | 07/05/2016 |
| 65 | Realizar correcciones pertinentes al Reporte PAP de acuerdo a retroalimentación | 07/05/2016 | 2 | 09/05/2016 |
| 66 | Enviar versión final del Reporte PAP para calificación | 09/05/2016 | 1 | 10/05/2016 |
| 67 | Fin del Proyecto | 10/05/2016 | 1 | 11/05/2016 |

Diagrama de Gantt:

Capítulo IV. DESARROLLO DE PROPUESTA DE MEJORA

De acuerdo al plan de trabajo y al cronograma desarrollado, se presentará un desglose de las actividades realizadas, describiendo cada una conforme a lo planeado.

Siguiendo el cronograma de actividades se lograron definir las áreas y personas involucradas en el desarrollo del proyecto. De igual manera, con las visitas planeadas con los responsables y a las diferentes áreas se obtuvieron los datos, indicadores, información y elementos deseados.

Para que el desarrollo del presente proyecto fuera exitoso, se comunicaron a las personas responsables en las diferentes áreas de Aseguramiento de Calidad sobre el desarrollo del proyecto.

Se agendaron citas con los gerentes de cada área de Aseguramiento de Calidad para explicarles sobre el proyecto que se desea realizar y su objetivo. Posteriormente se agendaron citas con los gerentes de cada área, desde M/GQ-1 a M/GQ-4, pertenecientes al departamento de Aseguramiento de Calidad y se definieron cuáles son las principales pruebas de calidad que se realizan en los procesos en los que están involucrados, así como los indicadores y datos de las pruebas que deberán aparecer en el documento y los responsables de la realización de cada prueba de calidad.

Posteriormente se realizaron visitas a las áreas en donde se realizan las pruebas de calidad en el proceso productivo. Éstas son las áreas de: Prensas, Carrocería, Pintura, Montaje  y Pruebas y Verificación del Auto. En cada una de estas áreas se observaron las pruebas de calidad que hacen en el proceso, se analizaron cómo se hacen y cómo se obtienen los resultados de las pruebas de calidad que se llevan a cabo, se desarrollaron las definiciones de las pruebas de calidad y se pidió a los encargados de las pruebas en las área que se hiciera el envío de los reportes de resultados a la Coordinación de Gestión de Procesos de Calidad semanalmente.

De acuerdo a la información y datos recopilados de las diferentes áreas y pruebas analizadas, se creó un formato en un documento de Excel que cumple con las características requeridas. El documento se presentó a la Coordinadora de Gestión de Procesos de Calidad para su aprobación. Después de realizar las correcciones necesarias al documento de acuerdo a retroalimentación recibida por parte de la coordinadora, se recibió su aprobación para presentarlo al Director de Aseguramiento de Calidad. Después de realizar las correcciones pertinentes de acuerdo a su retroalimentación, se hizo una última revisión y se recibió la aprobación por parte del Director de Aseguramiento de Calidad.

Finalmente se comunicó a las personas responsables en las diferentes áreas de Aseguramiento de Calidad sobre la aprobación e implementación del proyecto y se logró la implementación exitosa del proyecto en el área de Aseguramiento de Calidad.

Capítulo V. PRODUCTOS, RESULTADOS E IMPACTOS GENERADOS

En el presente apartado se presentarán los productos obtenidos, los resultados alcanzados y los impactos generados durante la experiencia.

5.1 Productos obtenidos.

A partir de las visitas realizadas a las áreas en donde se realizan las pruebas de calidad en el proceso productivo, de: Prensas, Carrocería, Pintura, Montaje  y Pruebas y Verificación del Auto, se observaron las pruebas de calidad que hacen en el proceso, se analizaron cómo se hacen, cómo se obtienen los resultados de las pruebas de calidad que se llevan a cabo y se desarrollaron las definiciones de las pruebas de calidad.

Las definiciones de las pruebas de calidad de cada área se muestran en la siguiente tabla:

| Área | Prueba | Definición |
| --- | --- | --- |
| Prensas y Carrocería | Dimensiones Funcionales | Las dimensiones funcionales son medidas críticas con las que debe contar la carrocería, que deben ser respetadas y conservarse bajo condiciones reales, una vez que el auto se encuentre en uso. Las medidas deben encontrarse dentro del rango de desviaciones estándar permitidas. |
|  | Dureza y Resistencia | Se llevan a cabo 22 diferentes pruebas de dureza y resistencia en la carrocería en diferentes posiciones, para comprobar que las piezas y la construcción en general cumpla con los estándares de dureza y resistencia. |
|  | Punto de Control 5.3 (Calidad en la Carrocería) | Punto de control de calidad, en donde se realiza una auditoría de la carrocería para evaluar su construcción y detectar posibles fallas. Se revisan elementos como: soldaduras, remachado, pegado, sellado, atornillado, holguras, enrases, entre otros. Además, que la carrocería no presente daños tales como: abollones, chichones, rayones, etc. |
| Pintura | Auditoría de Corrosión | En esta prueba se determina si las medidas preventivas de protección contra la corrosión de la carrocería se encuentran conforme a las especificaciones y estándares de calidad del producto y proceso. La primera sustancia que se le aplica a la carrocería se le conoce como VBH y sirve para proteger a la carrocería de la corrosión. |
|  | Carrocería negra | Esta prueba consiste en pintar una muestra de una carrocería con una sustancia de color negro, la cual resalta las fallas que se puedan encontrar en la carrocería. De esta manera se evalúa la calidad de la superficie de la carrocería. |
|  | Punto de control 5a (Calidad de la Pintura) | Auditoría en la cual se evalúa la calidad de la pintura, una vez alpicadas todas las capas. Las diferentes capas que se aplican son: VBH, Filler, Base (color) y Barniz. Se observa que la carrocería no contenga fallas tales como: rayones, abollones chichones, etc. y que la pintura no presente fallas como: manchas, escurrimientos, cráteres, hologramas, tono de color incorrecto, dureza, estructura, en grosor de capas, entre otros. |
| Montaje | Calidad en Montaje | Auditoría en la cual se evalúa la calidad del montaje de las piezas. Se realiza una revisión exhaustiva de todo el auto, observando que el montaje de las piezas cumpla con las especificaciones y los estándares de calidad. Se inspecciona el compartimiento del motor, el tablero, la cabina, cajuela y la parte inferior del auto. |
| Pruebas y Verificación del Auto | Punto de Control 6B | Revisión de alineación, enrases, ajustes, holguras y montaje de puertas. |
|  | Punto de Control 7 | Verificación del montaje de piezas, revisión de parte inferior, alineación de ejes y faros. |
|  | Auditoría del compartimiento del motor y de la parte inferior del auto | Se verifica el cumplimiento de las especificaciones y los estándares de calidad de las piezas encontradas en el compartimiento del motor y de la parte inferior del auto. |
|  | Auditoría electrónica | Análisis del sistéma eléctrico del auto: sistemas de gestión del motor, sistemas de seguridad, sistema de frenos, electrónica del confort, sistema de asistencia al vehículo, sensores, sonido, luces. Se evalúa si los sistemas cumples cno las normas, especificaciones y estándares. |
|  | Análisis de Funcionamiento y Confort | Se comprueba la comodidad de todas las piezas que tienen un movimiento y que son manipuladas por el usuario. Estas piezas deben encontrarse dentro de un parámetro de fuerza al manipularlas. Ejempos: Puertas, volante, espejos, guantera, asientos, etc. |
|  | Ajuste de Piezas | Inspección en ajuste de piezas, específicamente del interior del auto: tablero, instrumentación, puertas, cielo, cajuela, asientos, guanteras, etc. |
|  | Prueba de manejo interna | Pruebas dinámicas y estáticas del vehículo. Prueba estática: Sistema electrónico, Confort, Compartimiento del Motor, hermeticidad e Iluminación. Prueba dinámica: Manejo en distancia de 50 km, manejo hasta velocidad de 200 km/h, terracería y empedrado, topes y baches, rampa. Sistemas eléctricos y de seguridad. |
|  | Prueba de manejo externa | Pruebas dinámicas y estáticas del vehículo. Prueba estática: Sistema electrónico, Confort, Compartimiento del Motor, hermeticidad e Iluminación. Prueba dinámica: Manejo en distancia de 50 km, manejo hasta velocidad de 200 km/h, terracería y empedrado, topes y baches, rampa. Sistemas eléctricos y de seguridad. |
|  | Acústica | Detección de ruidos anormales en el interior y exterior del auto. Ruidos como: ruidos de viento, silbidos, zumbidos, rechinidos, etc. Vibraciones, golpeteos, etc. |
|  | Auditoría Dinámica Corta | Esta auditoría consta de un resumen de las pruebas de manejo y pruebas de funcionalidad del auto. |
|  | Hermeticidad | El auto se coloca dentro de una cabina de agua, para comprobar si la hermeticidad de las puertas es correcta y no existen filtraciones de agua. |
|  | Auditoría del vehículo | En esta auditoría se inspecciona un auto terminado, desde la perspectiva de un cliente exigente. Se evalúan los siguientes elementos: -Exterior: Superficie completa del auto. -Interior: Cabina, tablero, instrumentación, piso, techo, puertas, asientos, cajuela. -Manejo: Motor, transmisión, ruidos internos y externos, ruidos de viento. -Prueba de agua (filtraciones). |
|  | Punto de control 8 Finish 1 | Revisión de superficies, pintura, limpieza de pintura, daños de pintura, evaluación de tonalidad de pintura, pulido. |
|  | Punto de control 8 Finish 2 | Verificación final, revisión de interior y exterior del auto en general, afinación de detalles finales. |

En las diferentes pruebas de calidad que se llevan a cabo a lo largo del proceso de producción del auto, se realiza una clasificación de las fallas encontradas en los autos, dependiendo de su grado de gravedad. Las fallas se clasifican en A, B y C; siendo las fallas tipo A las de mayor gravedad, y las fallas tipo C las de menor gravedad.

Las tipo A, son fallas inadmisibles bajo ninguna circunstancia, ya que ponen directamente en riesgo la seguridad de los pasajeros del vehículo, al comprometer la integridad del auto. Este tipo de fallas representan un costo muy alto para la empresa, y a pesar de ser poco comunes, hay que tener mucho cuidado de no dejar pasar ningún auto con este tipo de fallas, ya que si llegase al cliente final, podría ponerlo en riesgo. Una falla de este tipo podría ser por ejemplo: un tornillo faltante en la carrocería del auto.

Las tipo B, son fallas un poco menos riesgosas, pero que sin embargo se encuentran fuera de los estándares de calidad que debe tener el vehículo. Son fallas que un cliente intermedio podría reconocer en su auto, que no ponen en riesgo su seguridad, pero afectan la estética del vehículo. Una falla de este tipo es por ejemplo: un pequeño  rayón superficial en la pintura del auto.

Las tipo C, son fallas que se encuentran más escondidas y son más difíciles de detectar; sólo un cliente exigente podría llegar a detectarlas. Representan un costo bajo y se pueden reparar fácilmente. Son fallas que se encuentran en zonas escondidas tales como en las partes bajas del auto, como por ejemplo: un pequeño rayón.

A partir de la cantidad y el tipo de fallas encontradas en el auto, en la respectiva revisión, se realiza un cálculo y se obtiene una calificación en dicha prueba, la cual se conoce como Puntuación de Calidad (PC). Entre menor sea la puntuación, es decir, de 1, mejor será la calidad del vehículo. A continuación se muestra cómo se lleva a cabo dicho cálculo:

Pasos a seguir:

- A partir de la cantidad de fallas tipo C, se obtiene una puntuación base. Se aplica la fórmula y se obtiene el PC.

- Por cada falla tipo B encontrada, el PC aumenta por 0.1 puntos.

- Por cada falla tipo A encontrada, el PC aumenta por 0.3 puntos.

Fórmula:

𝑃𝐶=1+o S.A. de C.V., por lo que a lo largo de la creación del proyecto, he tenido la oportunidad de aprender sobre el funcionamiento a detalle de esta área. He aprendido que el departamento de Aseguramiento de Calidad se encarga de garantizar la continuidad de la calidad Premium a lo largo de toda la cadena de procesos. Desde la fase de desarrollo del nuevo Q5, los conceptos del vehículo y sus componentes son evaluados según los criterios y estándares de calidad de Audi. Desde el desarrollo, pasando por la producción hasta la entrega al cliente, el aseguramiento de la calidad vela por mantener un alto nivel de calidad en forma consistente.

He aprendido sobre el objetivo estratégico primordial de Audi de ser la marca número uno del mundo en el segmento de los automóviles de alta gama, lo cual se conoce como la “Estrategia 2020”. Esto lo buscarán lograr a través del desarrollo y la mejora continua de los contenidos de su estrategia para poder hacer frente a los cambiantes requisitos y condiciones en el ámbito económico, ecológico y social.

Para lograr el objetivo de convertirse en la marca número uno de automóviles del segmento Premium, Audi se ha fijado objetivos claros en diversas áreas:

- Solidez financiera extraordinaria

- Crecimiento continuo

- Líder en imagen global y mejor estructura de clientes

- Líder en innovación

- Mejor empleador a nivel mundial

- Sostenibilidad en productos y procesos

He aprendido a buscar siempre la máxima calidad en cada detalle, lo cual es algo indiscutible en Audi. Esta exigencia impregna la filosofía de toda la empresa para quien lo esencial es siempre el cliente. La calidad se busca siempre en toda la cadena de producción, desde el desarrollo, pasando por la fabricación, hasta los proveedores, todo para lograr la máxima satisfacción del cliente y la mejor calidad.

Aprendí que el Control de Calidad, no se organiza como en otras compañías del sector según las diversas áreas y talleres de la empresa, sino que actúa como unidad central independiente en la empresa directamente vinculado a la Presidencia del Consejo de Dirección. Gracias a esta sólida posición se garantiza que el Control de Calidad de Audi desempeñe, sin restricción alguna, su misión como representante del cliente en la empresa. El departamento goza de amplio margen de maniobra y también puede adoptar y poner en práctica con agilidad decisiones de alto presupuesto.

Durante las fases de desarrollo y verificación, Control de Calidad asume múltiples tareas de supervisión y asesoramiento, y muy pronto incorpora sus requerimientos al proceso de producción. Se realizan inspecciones durante la producción en serie hasta garantizar una calidad duradera una vez en manos del cliente. Este departamento, es quien tiene la última palabra para decidir si un auto está listo para ser entregado al cliente.

He aprendido sobre las tareas centrales de la unidad organizacional de aseguramiento de calidad: supervisión, promoción y desarrollo de la gestión de calidad orientada a los procesos.

Sobre la optimización de procesos a través un análisis regular de los procesos reales y una estructuración de los procesos teóricos, junto con un asesoramiento sistemático para todas las unidades organizacionales.

Sobre los principales elementos de las pruebas de calidad, sus características y definiciones, que se realizan a lo largo de todo el sistema de producción, para tener una visualización clara del estatus del cumplimiento de la calidad, de los requisitos y los estándares deseados en el producto, durante cada etapa del proceso de producción, lo cual ayudará a saber en dónde se encuentran las fallas para poder corregirlas y acercarse más a tener un sistema estandarizado, con el menor número de fallas posibles y una mejor calidad en el producto.

Aprendí sobre el funcionamiento de las áreas en donde se realizan las pruebas de calidad en el proceso productivo. Éstas son las áreas de: Prensas, Carrocería, Pintura, Montaje  y Pruebas y Verificación del Auto. En cada una de estas áreas se observaron las pruebas de calidad que hacen en el proceso, se analizaron cómo se hacen y cómo se obtienen los resultados de las pruebas de calidad que se llevan a cabo y se desarrollaron las definiciones de las pruebas de calidad.

Aprendí que en las diferentes pruebas de calidad que se llevan a cabo a lo largo del proceso de producción del auto, se realiza una clasificación de las fallas encontradas en los autos, dependiendo de su grado de gravedad. Las fallas se clasifican en A, B y C; siendo las fallas tipo A las de mayor gravedad, y las fallas tipo C las de menor gravedad.

A partir de la cantidad y el tipo de fallas encontradas en el auto, en la respectiva revisión, se realiza un cálculo y se obtiene una calificación en dicha prueba, la cual se conoce como Puntuación de Calidad (PC).

El recurso principal que aportó al desarrollo del proyecto son las personas encargadas de supervisar las pruebas de calidad de cada área, por lo que se planearon visitas regulares con las diferentes personas para que nos apoyaran en el desarrollo del documento y nos explicaran sobre las pruebas que realizan. Por lo tanto, el trabajo en equipo fue una clave fundamental para el éxito del proyecto.

Toda la información contenida en el documento se obtuvo de estas personas y de los procesos estándar que se realizan, desde el establecimiento de las principales pruebas de calidad que se hacen en cada área, cómo funcionan, las definiciones, los valores deseados y la obtención de los resultados de las pruebas, se obtuvieron con el apoyo de los encargados. Por lo tanto, su participación y aportación fue fundamental para lograr el éxito del proyecto y para poder cumplirlo en tiempo y forma.

Aprendí sobre el sistema de producción de la empresa, el cual se conoce como “Audi Production System” o APS. Dicho sistema tiene el objetivo de dirigir a una empresa sincronizada, orientada a la generación de valor a través del flujo de proceso sostenible, así como crear una empresa que esté alineada a tener tiempos de proceso cortos, existencias bajas y a la mejora continua en bases de estándares.

El procedimiento del APS está conformado de la siguiente manera: El elemento central de las bases es la eliminación constante de desperdicios en base a procesos cíclicos, estandarizados y ergonómicos. El tacto marcado por el cliente representa el ritmo de la producción y es el latido del corazón de la empresa. El principio Pull gestiona el flujo relacionado con el tiempo y cantidad de inventario en el sistema. El principio de Perfección estabiliza y mejora el sistema. Los factores de éxito esenciales para la construcción del Sistema de Empresa del Consorcio a largo plazo no sólo son los métodos de producción correctos, sino también el marco organizacional y cultural.

En base al sistema APS de Audi, aprendí sobre los 9 Desperdicios que se pueden generar en un proceso y a buscar siempre eliminarlos. Estos son: Sobreproducción, inventario, tiempo de espera, movimientos innecesarios, procesos no ergonómicos, transporte, procesos innecesarios, comunicación insuficiente y retrabajos.

Reforcé y apliqué mis conocimientos acerca de las 5 S, las cuales forman también parte del sistema APS que utiliza Audi: Clasificar, limpiar, visualizar, estandarizar y asegurar. Me di cuenta que con su aplicación se pueden mejorar enormemente los procesos de una manera sencilla, por ejemplo, al tener un puesto de trabajo limpio y con las cosas en un sitio definido y ordenado. Además, simplifican la comunicación, facilitan el aprendizaje y el trabajo, mejoran la calidad en el proceso a un bajo costo, las desviaciones en el proceso se detectan más fácilmente, ayuda a identificar desperdicios y a optimizar procesos, entre otras cosas muy favorables. Además, aprendí que no sólo es posible aplicar las 5 S en el área de trabajo, sino también en todos los aspectos de la vida cotidiana y en casa.

Aprendí que la ergonomía es indispensable para cualquier tipo de trabajo, y que la seguridad y la salud de los trabajadores  siempre debe ser la mayor prioridad para una empresa. La configuración de los puestos de trabajo debe estar enfocada a la persona y no al proceso, se debe buscar la conservación de la salud y la operatividad del personal, se debe evitar la sobrecarga de trabajo, conservar y aumentar la satisfacción de los trabajadores, adaptar el área de trabajo a las características demográficas e incrementar la rentabilidad configurando los puestos de trabajo de manera óptima.

Aprendí sobre la importancia de los estándares en una empresa y en un proceso. Trabajar con estándares es el desarrollo óptimo de un proceso, tanto para el ser humano como para la técnica, sin ningún tipo de desperdicio de recursos, tales como materiales, medios de producción, económicos o superficiales. Los estándares son especificaciones vinculantes para los procesos de trabajo, trabajar con estándares significa que las especificaciones son conocidas, están consensuadas, ejercitadas y que son cumplidas consecuentemente. Además, la base de la calidad en un proceso y producto es la estandarización de los procesos.

Aprendí que siempre es necesario buscar la mejora continua en la empresa, pero también en cualquier aspecto de la vida personal. Aún teniendo estándares, calidad, procesos funcionales y una empresa exitosa, no puede existir la conformidad, sino que siempre se debe buscar mejorar, innovar, crecer y buscar nuevas maneras de satisfacer a los clientes.

La base de la mejora continua en Audi es, como en muchas otras empresas, el ciclo PDCA, conocido también como el círculo de Deming, el cual se compone de la siguiente maera: Planear (Plan), se refiere a analizar los procesos y estándares actuales y planear posibles mejoras; Hacer (Do), define nuevos estándares e implementa mejoras; Verificar (Check), Define el estándar actual, analiza los resultados actuales y realiza mejoras; Actuar (Act), Implementa los nuevos estándares o procesos e impulsa nuevas mejoras. Al utilizar este ciclo, se puede tener un fácil seguimiento del plan de mejora continua.

6.4 Aprendizajes en lo personal

A pesar de que el proyecto PAP tuvo en enfoque a la empresa de Audi y al ámbito profesional, también me ayudó a generar nuevos aprendizajes que me han ayudado a conocerme a mí mismo, a desarrollarme como persona y a aprender a implementar elementos que son utilizados en la industria y en las empresas a mi vida personal y a mi forma de ser.

He aprendido a buscar siempre la máxima calidad en cada detalle.

El trabajo en equipo fue una clave fundamental para el éxito del proyecto.

Toda la información contenida en el documento se obtuvo de estas personas y de los procesos estándar que se realizan, desde el establecimiento de las principales pruebas de calidad que se hacen en cada área, cómo funcionan, las definiciones, los valores deseados y la obtención de los resultados de las pruebas, se obtuvieron con el apoyo de los encargados. Por lo tanto, su participación y aportación fue fundamental para lograr el éxito del proyecto y para poder cumplirlo en tiempo y forma.

Una de las competencias más importantes que más logré aplicar y desarrollar es la de Gestión de Proyectos.

Un proyecto se puede definir como aquel proceso único, que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos y requerimientos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, coste y recursos.

Por lo tanto, la Gestión de Proyectos consiste en la aplicación de conocimientos, metodologías, técnicas y herramientas para la definición, planificación y realización de actividades con el objeto de transformar objetivos o ideas en realidades.

Durante el desarrollo del presente proyecto se logró de manera exitosa la aplicación de las distintas fases pertenecientes a la Gestión de Proyectos:

La iniciación, en la cual se define el proyecto a realizar; la planificación, en donde se definen los objetivos, alcance, recursos y metodologías del proyecto, así como las actividades requeridas, con tiempos determinados, para la finalización exitosa del proyecto; la ejecución, en la cual se llevan a cabo las actividades planeadas de acuerdo a un plan de trabajo, integrando a las personas y utilizando los recursos, metodologías y herramientas propuestas.; el seguimiento y control, en donde se mide y supervisa regularmente el avance a fin de identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto, realizar los ajustes necesarios y lograr que se complete dentro del tiempo estipulado; finalmente la fase de cierre, en la cual se formaliza la aceptación del producto o resultado y termina ordenadamente el proyecto.

Reforcé y apliqué mis conocimientos acerca de las 5 S, las cuales forman también parte del sistema APS que utiliza Audi: Clasificar, limpiar, visualizar, estandarizar y asegurar. Me di cuenta que con su aplicación se pueden mejorar enormemente los procesos de una manera sencilla, por ejemplo, al tener un puesto de trabajo limpio y con las cosas en un sitio definido y ordenado. Además, simplifican la comunicación, facilitan el aprendizaje y el trabajo, mejoran la calidad en el proceso a un bajo costo, las desviaciones en el proceso se detectan más fácilmente, ayuda a identificar desperdicios y a optimizar procesos, entre otras cosas muy favorables. Además, aprendí que no sólo es posible aplicar las 5 S en el área de trabajo, sino también en todos los aspectos de la vida cotidiana y en casa.

Aprendí que siempre es necesario buscar la mejora continua en la empresa, pero también en cualquier aspecto de la vida personal. Aún teniendo estándares, calidad, procesos funcionales y una empresa exitosa, no puede existir la conformidad, sino que siempre se debe buscar mejorar, innovar, crecer y buscar nuevas maneras de satisfacer a los clientes.

Referencias bibliográficas (sistema APA).

Autopasión18. Audi. Consultado el 10 de marzo de 2015, de Autopasión18. Sitio web: http://www.autopasion18.com/HISTORIA-AUDI.htm.

Audi AG. Estrategia de la Empresa. Consultado el 10 de marzo de 2015, de Audi AG. Sitio web: http://www.audi.com/corporate/es/empresa/estrategia-de-la-empresa.html.

Audi AG. Vivimos la Responsabilidad. Consultado el 10 de marzo de 2015, de Audi AG. Sitio web: http://www.audi.com/corporate/es/responsabilidad-corporativa/vivimos-la-responsabilidad.html

Audi AG. Plantas de Producción. Consultado el 10 de marzo de 2015, de Audi AG. Sitio web: http://www.audi.com/corporate/es/empresa/centros-de-producci%C3%B3n.html.

Audi. Consultado el 10 de marzo de 2015, de Wikipedia. Sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/Audi.

Gregorio Patiño (2009). La Calidad, Competencia Principal de Audi. Consultado el 10 de marzo de 2015, de Arpem. Sitio web: http://www.arpem.com/noticias/2009/coches/audi/noticias-audi-calidad-vehiculos/noticias-audi-calidad-vehiculos.html.

WikiEOI. Introducción de la Gestión de Proyectos. Consultado el 10 de marzo de 2016, de WikiEOI. Sitio web: http://www.eoi.es/wiki/index.php/INTRODUCCI%C3%93N_A_LA_GESTI%C3%93N_DE_PROYECTOS_en_Gesti%C3%B3n_de_proyectos_2.