Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática

PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (PAP)

PAP4A01 PAP PROGRAMA DE DISEÑO DE DISPOSITIVOS, CIRCUITOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS I

INTEL TECNOLOGIA DE MEXICO SA DE CV

PRESENTA

IE ADRIANA CRUZ GONZALEZ

Profesor PAP: Act. Juan Manuel Islas Espinoza, PMP®

Tlaquepaque, Jalisco, Mayo de 2016.

ÍNDICE

| Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional. | 2 |
| --- | --- |
| Reporte PAP | 3 |
| Resumen | 4 |
| 1. Introducción. 1.1. Objetivos 1.2. Justificación 1.3. Antecedentes 1.4. Contexto 1.5. Enunciado breve del contenido del reporte | 5 |
| 2. Desarrollo: 2.1. Sustento teórico y metodológico. 2.2. Planeación y seguimiento del proyecto. | 8 |
| 3. Resultados del trabajo profesional. | 14 |
| 4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto. | 15 |
| 5. Conclusiones. | 17 |

# REPORTE PAP

Los Proyectos de Aplicación Profesional son una modalidad educativa del ITESO en la que los estudiantes aplican sus saberes y competencias socio-profesionales a través del desarrollo de un proyecto en un escenario real para plantear soluciones o resolver problemas del entorno. Se orientan a formar para la vida, a los estudiantes, en el ejercicio de una profesión socialmente pertinente.

A través del PAP los alumnos acreditan el servicio social, y la opción terminal, en tanto sus actividades contribuyan de manera significativa al escenario en el que se desarrolla el proyecto, y sus aprendizajes, reflexiones y aportes sean documentados en un reporte como el presente.

# Resumen

Durante la duración del proyecto de aplicación profesional que estoy realizando actualmente en la empresa Intel, mi principal objetivo general es desarrollar un conjunto de competencias profesionales, además de aprender lo mayor que se pueda, porque esta es una oportunidad excelente para ser parte del área laboral en Guadalajara, de la cual seré una parte una vez que me gradué de la universidad.

El primer paso al entrar a laborar a la empresa fue hablar con mi gerente, con el cual pude definir mi alcance para este proyecto, el cual será únicamente el desarrollo de scripts en Python para la automatización de pruebas de validación, en donde la organización con los ingenieros es a nivel local, lo que hace más fácil el entregables de tareas.

# 1. introducción

# Objetivos

Desarrollar un conjunto de competencias profesionales, capacidades y habilidades que me permitirá un crecimiento en el área laboral, así como también ayudarme a cumplir con todos mis objetivos específicos y entregables de manera eficiente.

# 1.2 Justificación e Importancia

En el proyecto de PAP llamado PROGRAMA DE DISEÑO DE DISPOSITIVOS, CIRCUITOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS, abrigado por la empresa INTEL, se observa un gran compromiso por parte de la empresa para ayudarme a obtener nuevos aprendizajes, así como también darme la preparación necesaria para entrevista en diferentes áreas de tecnologías.

Siendo parte de un proyecto dentro de la empresa, tengo que tener un compromiso de cumplir con diferentes actividades en tiempo y forma, tal y como se establece con la gerencia.

# 1.3 Antecedentes

Intel (Integrated Electronic), fue la primera compañía de microprocesadores en el mundo. Fue fundada en 1968 por Gordon E. Moore y Robert Noyce. La compañía comenzó fabricando memorias antes de dar el salto a los microprocesadores. Hasta los años 70, fueron líderes gracias al competitivo mercado de las memorias DRAM, SRAM y ROM. El 15 de Noviembre de 1971 lanzaron su primer microprocesador: el Intel 4004 para facilitar el diseño de una calculadora.

En 1965, Gordon Moore hizo una predicción que marcaría el ritmo de nuestra revolución digital moderna. A partir de una cuidadosa observación de una tendencia emergente, Moore extrapola que la computación aumentaría drásticamente en términos de potencia, y  disminuiría  el costo relativo, a un ritmo exponencial.

Esta ley se convirtió en la regla de oro para la industria electrónica, y un trampolín para la innovación, ya que transformo una visión rara y cara de la computación como tal, a una necesidad totalmente accesible y generalizada.

Todas las tecnologías de la información  que conocemos y disfrutamos actualmente,  surgieron de las bases establecidas por la Ley de Moore. Desde el propio internet hasta las redes sociales y análisis de datos modernos, todas estas innovaciones se derivan directamente de Moore y sus hallazgos.

# 1.4 Contexto

El área global en donde estoy desarrollando mi proyecto profesional dentro de Intel actualmente, se llama SVE (System Validation and Engineer), dentro del cual hay un grupo más específico llamado EV (Electrical Validation).

Los proyectos atendidos dentro de este grupo son proyectos mayormente de de desarrollo de tecnología y validación de la misma, ya sea para servidores o equipos personales.

El proyecto en el que estoy colaborando en este momento es un proyecto dedicado principalmente a la respuesta a solicitud explicita de un Cliente  y Área de Investigación, Diseño y Validación, y es un proyecto con un alcance global dentro de los próximos años.

Los involucrados directos para el proyecto son:

- Líder del proyecto

  - EV Project Manager

- Cliente o área solicitante

  - Área de diseño y manufactura

- Miembros del equipo de trabajo

  - Equipo de Validación Eléctrica de alta velocidad para Clientes (EV – HSIO - PCH)

- Rol que ejerce el alumno durante el proyecto

  - Electrical Validation Intern and Scripting support

Mi principal actividad durante este proyecto es el desarrollo de scripts en Python para la automatización de todas las pruebas que se necesitan para validar una interfaz de comunicación. El objetivo de la automatización es ayudar a los ingenieros a optimizar sus estrategias de validación, así como también el disminuir el tiempo en el que realizan dichas pruebas. Con esto, al ahorrarle tiempo a cada ingeniero por cada prueba que realiza, a lo largo se verá reflejado en dinero ahorrado para la empresa.

Las oportunidades que he podido identificar durante mi instancia en la empresa, es principalmente en el área de desarrollo de software y scripting. Al tener como actividad principal scripting, se me han presentado dar talleres sobre Python y scripting a mi equipo directamente, y también a equipos externos.

# 1.5. Enunciado breve del contenido del reporte

Las razones para la documentación de mi instancia en la empresa es poder notar de manera más clara mi crecimiento y desarrollo dentro de la misma. Normalmente, cuando estamos en una empresa trabajando, estamos tan acostumbrados a realizar las mismas tareas día con días, por lo cual no somos capaces de observar los pequeños detalles con respecto a nuestra crecimiento de carrera.

Las actividades que tengo asignadas durante la duración del proyecto en el que estoy involucrada actualmente, las tuve claras desde el primer momento, ya que mi gerente se encargó de tener una serie de juntas en las cuales me explico mis actividades y las expectativas que en el equipo tenia de las misma. Esto fue de gran ayuda para que de manera individual pudiera crear mi propio paso y mi propia organización para hacer las actividades

# 2. Desarrollo

2.1. Sustento teórico y metodológico.

Tomando en cuenta el acuerdo de confidencialidad que firme con la empresa, a grandes rasgos puedo decir que el proyecto en el que estoy involucrada es un proyecto principalmente de desarrollo de tecnología.

Este desarrollo de tecnología es dirigido a clientes externos a la empresa, los cuales exigen el equipo cada vez más mejoras los procesos de diseño, validación y manufactura.

Los conceptos o referencias teóricas utilizadas para el diseño y la elaboración del proyecto son completamente confidencial.

2.2 Planeación y Seguimiento del Proyecto

Regularmente, cuando se tiene el conocimiento de que un proyecto se avecina para algún grupo de Intel, se empieza con la preparación del mismo. Esta preparación se llama “Project Readiness”.

Durante este “readiness”, el único objetivo es preparar al equipo para la llegada del proyecto en la fecha que se especifica por la gerencia de primer nivel.

Esta preparación consiste en:

- Investigación de las interfaces que vienen en el proyecto.

- Conocer los requerimientos específicos de cada interfaz.

- Estar en contacto con el equipo de diseño para chequeo del diseño de los circuitos para las diferentes interfaces.

- Obtener equipo necesario, así como también incluir al equipo de finanzas para la compra de nuevo equipo que se requerirá durante el proyecto.

- Desarrollar los códigos necesarios.

- Etc.

Normalmente cuando un proyecto de Intel es asignado a un equipo, el tiempo antes que se conoce sobre ese proyecto es aproximadamente un año. Esto nos da un tiempo de preparación bastante extenso, en el cual nos tenemos que organizar muy bien ya que regularmente hay proyecto encimados.

Esta preparación se lleva durante todo este año a través de juntas de manera semanal dedicadas únicamente para el readiness.

Enunciado del proyecto

En Intel, normalmente los proyectos que se desarrollan son proyectos de carácter interno, es decir, la empresa es el iniciador del proyecto, por lo tanto, las especificaciones del proyecto son proporcionadas al cliente como parte de un documento de licitación. Por esta razón, todos los referentes específicos acerca de un proyecto, son considerados como información sensible y alta confidencialidad, que se prohíben compartir fuera de la organización una vez firmado el acuerdo de confidencialidad.

Una cosa que se puede decir al respecto, es que todos los proyectos que Intel propone son proyectos con una necesidad comercial, y estas necesidades pueden basarse en una demanda del mercado, un avance tecnológico, un requisito legal o por regulación del gobierno.

El alcance durante mi proyecto de aplicación profesional es principalmente desarrollar scriptings de Python para la automatización de equipos de laboratorios, además de pruebas requeridas para el proceso de validación lo cual tendrá la duración aproximada del proyecto profesional en la empresa (Intel).

Metodología

La metodología que se sigue a nivel equipo es bastante simple.

Por ejemplo, el primer paso es que el ingeniero ya tiene que tener identificado su reporte de planeación y los puntos de validación que va a atacar primero, con esto podemos priorizar cada tarea. Después de esto, cada ingeniero levanta los requerimientos que el script de Python debe de tener para satisfacer con los resultados que él debe de reportar. Una vez hecho los requerimientos, cada ingeniero tiene la responsabilidad de acercarse con el desarrollador de software (en esto caso, soy yo) para definir el flujo de código, para explicar cómo funciona la prueba en términos técnicos y para definir fechas de entregas de los avances, para que al final se haga un chequeo general y se pruebe físicamente en el laboratorio con todos los equipos de laboratorio.

A continuación se muestra una tabla que contiene las competencias que debe de tener el alumno y que son requeridas por parte de la empresa y por parte del equipo de proyecto.

| No. | Competencia | Req | Adq | GAP | Obj | Prior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Habilidades fuertes de software y en lenguajes de programación / scripting. Experiencia en Python y/o parecidos es un plus. | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Conocimiento en circuitos, simulacion y automatizacion | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Conocimiento en diseño, verificacion y el uso de componentes electricos | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 |
| 4 | Comprensión necesarias de la instrumentación de laboratorio para llevar a cabo validacion analogica así como su automatización mediante SW | 2 | 3 | -1 | 3 | 3 |
| 5 | Pleno dominio de español e inglés, tanto verbal como escrita | 2 | 3 | -1 | 2 | 2 |
| 6 | Conocimiento general en sistemas operativos como Linux, Windows, UNIX, DOS | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Conocimiento en microprocesadores y arquitectura de computadoras | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |

La siguiente es una gráfica que identifica las actividades educativas a desarrollar, así como también el aprendizaje para lograr los niveles deseados en las competencias durante la duración del proyecto PAP.

COMUNICACIONES

El plan de comunicación se refiere a la manera en cómo se lleva a cabo el intercambio de información del proyecto entre los miembros del equipo al hacía mí, y de mi hacia el profesor de PAP.

A continuación se presenta de manera matricial los medios y frecuencia de las sesiones de avances, juntas de seguimiento, etc.

| ¿Quién comunica? | ¿Qué comunica? Reporte o tipo información | ¿A Quién Comunica? Rol, grupo o puesto |  | ¿Cómo lo Comunica? Medio de Comunicación |  | Frecuencia d, s, q, m, 3d, etc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder de proyecto | El status del proyecto y el avance de las actividades |  | A los gerentes y líderes de interfaz |  | Juntas | Dos veces al día |  |
| Gerente | Reporte de actividades a nivel equipo |  | Ingenieros de validación |  | Juntas | Una vez al día |  |
| Líderes de interfaz | El avance de validación para cada interfaz |  | Al gerente e ingenieros |  | Correo, juntas de staff, reportes escritos | Una vez al día |  |
| Ingenieros | El status de actividades a nivel grupo |  | Interns |  | Personal, mensajes instantáneos, correo | Cuando se requiera |  |
| Alumno | El avance y desarrollo de las actividades dentro de la empresa |  | Profesor PAP |  | De manera presencial | Cada una o dos semanas |  |

CALIDAD

Generalmente, en las organizaciones existen estándares o mejores prácticas para la aceptación de entregables. Siendo parte ahora de la empresa, me doy cuenta que Intel no es la excepción con respecto a estos estándares.

A continuación se presenta de forma matricial una breve descripción de quien revisa los entregables, que es lo que revisan de los mismos, así como también quien autoriza.

| ¿Quién entrega? | ¿Qué entrega? (Entregable) | ¿A quién entrega? | ¿Qué revisa? (Criterios de Aceptación) | ¿Cómo autoriza? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alumno | Scripts de automatización | Al líder de interfaz o ingeniero experto en la actividad | Funcionalidad, coherencia, estructura de código, que cumpla con los requerimientos de código por parte de la empresa, etc. | Haciendo el cierre de la actividad ante el gerente y demás miembros del equipo. Puede durante la junta de staff o actualizando la base de datos. |  |
| Ingenieros de validación | Reportes de planeación | Líderes de interfaz | Que cumpla con los lineamientos que pide el gerente. | El líder de interfaz evalúa si el reporte es correcto y con la información necesaria. |  |
| Líder de interfaz | Reportes de planeación, reportes de actividades, status de pruebas | Gerente | Que la documentación este completa, con coherencia y formalidad. | Con el criterio de que todo está correcto y en forma. |  |
| Gerente | Toda la documentación que se le fue entregada por parte de su equipo de ingenieros | Líder de proyecto | Los avances de las actividades por parte de los ingenieros, que los reportes este completos, etc. | Actualizando los status de proyecto |  |

En la siguiente tabla, podemos ver los roles y responsabilidades de los integrantes de mi equipo de trabajo dentro de Intel.

Conforme al acuerdo de confidencialidad de la empresa, las responsabilidades y nombres de los miembros del equipo no pueden ser revelados.

| Rol | Responsabilidad | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Manager | - | PEG SVE EV HSIO PCH Manager |
| Mentor | - | EV tools and development Engineer |
| Buddy | - | EV Analog Engineer |
| Intern | Desarrollo de software durante todo el proyecto y soporte de ingenieros para scripting y pruebas validación. | Adriana Cruz González |

Plan de Trabajo

En la siguiente tabla se puede observar el plan de actividades y entregables del PAP que realizaré durante todo el periodo del proyecto profesional, tomando en cuenta los acuerdos de confidencialidad que firme en Intel al momento de la contratación.

SEGUIMIENTO

Por mi parte, la frecuencia y seguimiento de mis actividades dependen de la actividad misma. Los avances de las actividades las presento de manera directa y de manera indirecta. La manera directa es en las juntas con el líder de herramientas y el gerente en las juntas semanales de staff y de readiness.

La manera indirecta, es tener contacto y retroalimentación con el ingeniero que levanto el requerimiento sobre el desarrollo de un script de Python. Este contacto puede ser diario en personal, o simplemente por correos para aclarar dudas o checar avances directamente con el interesado.

## 3. Resultados del trabajo profesional

3.1 Productos obtenidos

- Automatización de todos los instrumentos de laboratorio (generador de funciones, JBERT, osciloscopio, multímetro, fuentes de voltaje, etc).

- Hacer re-trabajos en plataformas ya en ejecución o para debuggeo.

- Desarrollo e implementación de flujos de código para continuar con la automatización de pruebas completas para las diferentes interfaces de comunicación.

- Asesorías sobre Python y soporte de scripting a los ingenieros.

3.2 Estimación del impacto

El objetivo de automatizar todos los equipos e instrumentos de laboratorio, es para poder usarlos de manera remota, es decir, poder usarlos solamente mandando comandos de código en una consola de la computadora. Esto se relaciona totalmente con el desarrollo de códigos en Python. En estos códigos se tienen que desarrollar los flujos de pruebas básicas para la validación de una interfaz, y para hacer dicha validación se necesitan utilizar, por ejemplo: un JBERT para inyectar ruido a una línea de transmisión, el osciloscopio para medir la señal generada por esa línea de transmisión ya sea en su receptor o transmisor, el generador de señales para mandar pulsos a una plataforma y poder cambiar el comportamiento de una interfaz, etc.

El principal impacto que tendrán estas actividades para mi grupo y para diferentes grupos de otras áreas, incluso grupos en otros países, es simplemente la optimización del tiempo. Tratar de ahorrarle al ingeniero el mayor tiempo posible ejecutando una prueba. De esta forma, a requerir menos tiempo haciendo una prueba para una interfaz específica, el ingeniero podrá ser capaz de presentar los resultados con mayor antelación, y así obtener retroalimentación y corrección de errores en una ventana de tiempo mucho menor que al realizar las pruebas de manera manual. Esto nos lleva a poder obtener los productos generados por el proyecto mucho menor tiempo, y esto se traduce en el factor más importante, ahorrar dinero.

## 4. Reflexiones del alumno

4.1 Aprendizaje profesional obtenido

Desde el proceso de entrevistas y cursos al inicio dentro de la empresa, siempre fue claro el concepto de autodidactismo, ya que también siempre fue claro que mis compañeros ingenieros solo actuarían como guías para mí, nunca como maestros. Es por esto que creo que las actividades que lleve a cabo durante este proyecto de aplicación profesional dentro de Intel me ayudaron a desarrollar fuertemente mis habilidades técnicas.

Los aprendizajes más importantes que me llevo de mi estancia en Intel, van mucho más allá de lo técnico. Siento que tener un contacto ya directo con la industria fue una experiencia tanto técnica pero también social, porque aprendí a como relacionarme con la gente dentro y fuera de grupo, así como también tratar con gente de otros países, lo que está ligado a saber cómo tratar con gente de otras culturas. También puedo decir que aprendí los tipos de comunicaciones que puedo tener dentro de la empresa, ya sea formal e informal.

De la misma manera, tuve que tomar varios entrenamientos y cursos sobre temas específicos de la empresa. Estos cursos fueron de gran importancia porque me aportaron cierta independencia dentro de Intel, donde yo era capaz de encontrar información necesaria para el desarrollo de una prueba o para la automatización de algún equipo de laboratorio.

En el caso de la elaboración de mi reporte final del proyecto de aplicación profesional que lleve a cabo dentro de Intel, puedo decir que si me fue de ayuda para tener un panorama a largo plazo de las actividades que iba a realizar, así como también tener en cuenta que las aportaciones a la empresa en realidad eran de gran importancia para mi equipo y el proyecto que estamos desarrollando. Esto de cierta manera me ayudo a mantener la inspiración sobre mis actividades a realizar, y así obtener un mejor resultado en mi evaluación con mi equipo y con mi gerente.

Por ultimo pero no menos importante, los aprendizajes más importantes sobre el contexto sociopolítico y económico de mi estancia en la empresa Intel, creo que fue simplemente estar consciente de este contexto. En lo personal, creo que Intel es de las pocas empresas que tratan de ayudar al estudiante en su crecimiento técnico y social, y además dar una remuneración económica por ello. La problemática que yo siempre he visto, siendo una mujer dentro de la industria tecnológica, es la subestimación hacia las mujeres y creer que una mujer no puede hacer el trabajo tan bien como un hombre. Sin embargo, creo que Intel ha atacado este problema de manera inteligente, lanzando campañas para alentar a las mujeres a entrar a la industrial de la innovación y la tecnología, y creando un con esto un ambiente más equitativo e igualitario para sus empleados.

4.2 Aprendizajes sociales

Durante mi internado dentro de Intel, aprendí que la empresa, y en especial mi equipo, tiene actividades asignadas y proporciona servicios motivados por una meta para satisfacer necesidades sociales, tecnológicas y económicas. Por lo tanto, puedo decir que mi aportación fue ayudar a crear un proceso de desarrollo para cumplir este objetivo.

Los impactos de mi aportación y la de mi equipo no se pueden ver tan directamente ni a corto plazo. Sin embargo, una vez que el proyecto finalice, los resultados tendrán un impacto a nivel global. A pesar de que mis servicios y saberes profesionales no ocasionaron productos de carácter público,  yo considero que si ayudo a mejorar la economía del país, porque aunque sea una empresa extranjera, proporciona solvencia económica para las personas que trabajan en la empresa.

4.3 Aprendizajes éticos

La idea central de mi internado en Intel, es ayudar al estudiante, en este caso a mí, a desarrollarse en áreas técnicas y sociales. De esta manera, desde el inicio la independencia laboral fue clave para desarrollo de actividades.

Intel es una empresa con un enfoque muy liberal y moderno desde mi punto de vista, ya que todo lo que empleado haga queda a su disposición. Dicho con otras palabras, Intel no les exige a sus empleados que comprueben las horas que trabajas al día, ni el tiempo que tardas en comer, ni a qué hora llegas a la oficina, ni mucho menos a qué hora te vas. Teniendo en cuenta todo esto, las actividades que me eran asignadas por mis compañeros ingenieros o por mi gerente, eran completamente mías puesto que yo podía hacer lo que quisiera, en donde quisiera, con la ayuda y recursos que yo encontrara, siempre y cuando entregara el producto final en la fecha pactada. Como resultado de esta dinámica de trabajo, mi responsabilidad y eficiencia aumentaron, porque al trabajar así, tú eres dueño de tu propio tiempo y trabajas a un ritmo personal.

Sin duda alguna, esta experiencia me ayudó mucho a conocer la forma en como trabajo, en conocer como me gusta trabajar, en fijar mi propios tiempos y sobretodo, de tener un sentimiento de compromiso en todo momento. Además de que esta experiencia me ayudo a conocer mi forma de trabajar con otras personas. Cabe destacar que la dinámica de trabajo en equipo en la universidad y en el trabajo es totalmente distinta desde mi punto de vista. Por lo tanto, saber la forma en como me gusta y como se trabajar con otras personas dentro y fuera de mi equipo es algo de mucho valor, tanto en mi continuación dentro de Intel, como en cualquier otra empresa.

5. Conclusiones

Como todos los estudiantes, yo no tenía ni idea que hacia dónde dirigir mi carrera una vez terminara la universidad, mucho menos cual sería mi especialidad dentro de la industria tecnología. Es por esto que debo decir que haber tenido la posibilidad de hacer una estancia dentro de una empresa de tecnología multinacional como lo es Intel fue una excelente experiencia.

Hay que tener en cuenta que hacer una estancia en una empresa, y más en una como Intel, es una gran responsabilidad, porque el objetivo del gerente cuando contrata a un estudiante es entrenar a un futuro candidato a ingeniero y que obtenga la planta dentro de la empresa. Por esto mismo, tener un trabajo como tal y seguir estudiando se convierte en una tarea bastante difícil. Aun así, creo que hacer el proyecto de aplicación profesional dentro de una empresa, te deja más como profesionista que hacer las practicas con algún profesor de la universidad o practicas internas de la misma

Debo admitir, que al principio de mi proyecto de aplicación profesional, no estaba segura de si realmente me serviría de algo pero hubo ciertas cuestiones que fueron útiles, porque me ayudaron a tener una visión sobre mi puesto dentro de la empresa y que impacto iba yo poder lograr dentro de la misma.

En resumen, este proyecto de aplicación profesional que tuve oportunidad de llevar a cabo dentro de Intel ha tenido un gran impacto en mi desarrollo como estudiante de ingeniería electrónica. En pocas palabras, me ayudo a tener experiencia laboral sólida para mi curriculum, además de que por primera vez a lo largo de mi carrera, pude discernir lo que me realmente me apasiona de mi carrera, y de esta forma poder visualizar hacia donde quiero dirigir mi carrera profesional.